Инструкции по заполнению форм документов Заявки

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 1.2-1.6 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России

на 2007-2012 годы»

(для научно-исследовательских работ, направленных на исследование и создание новых информационных технологий и программного обеспечения)

2010 г.

Москва

Инструкция по заполнению Пояснительной записки

Общие требования

Пояснительная записка (далее – ПЗ) к Заявке подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_1_pz.doc) с обоснованием, таблицами, графиками и рисунками, по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ПЗ размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ПЗ должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ПЗ не ограничен. В случае необходимости к ПЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ПЗ

Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ПЗ должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ПЗ не допускается:

1) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

2) сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

4) употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

5) использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

6) применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ПЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (далее - НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Пояснения к заполнению разделов ПЗ

1 Общие сведения

1.1 Блок ФЦП: «Генерация знаний»

1.2 Направление реализации ФЦП (основное):

Следует указать основное направление реализации Программы, в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту:

- Прогнозирование и мониторинг развития научно-технической сферы

- Живые системы.

- Индустрия наносистем и материалы.

- Информационно-телекоммуникационные системы.

- Рациональное природопользование.

- Энергетика и энергосбережение.

1.2.1 Сопутствующее направление реализации ФЦП:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) реализации Программы, для которого результаты проекта имеют ключевое значение.

1.3 Приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать основное приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта имеют ключевое значение:

- Медицинская техника и фармацевтика.

- Космос и телекоммуникации.

- Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

- Энергоэффективность.

- Ядерные технологии

1.3.1 Сопутствующее направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта также имеют важное значение.

1.4 Мероприятие Программы:

Следует указать номер мероприятия Программы (см. текст Программы), в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту.

1.5 Критическая технология (основная):

Следует указать основную критическую технологию, к которой может относиться предлагаемый к реализации проект. (см. Справочные и информационные материалы по подготовке заявки. Перечень критических технологий Российской Федерации). В случае, когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать наиболее значимую для данного проекта.

1.5.1 Сопутствующая критическая технология:

Когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать сопутствующую (ие) критическую (ие)  технологию (ии).

1.6 Вид работы:

В соответствии с Федеральным законом от 23.08. 96 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" и ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

| Научно-исследовательские работы, направленные на проблемно-ориентированные поисковые исследования | Научно-исследовательские работы, направленные на создание научно-технического задела в предметной области |
| --- | --- |
| Да/нет (ненужное удалить) | Да/нет (ненужное удалить) |

Вид работы должен быть указан отметкой в соответствующем поле.

(В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ от 28.08.1996 г. "О науке и государственной научно-технической политике":

- научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе;

- научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

К НИР, направленным на проблемно-ориентированные поисковые исследования, относятся работы, проводимые с целью: увеличения объема знаний для более глубокого понимания изучаемого предмета; разработки прогнозов развития науки и техники; изучения путей применения новых явлений и закономерностей и т.п.

Задачами поисковых НИР являются:

- обоснование перспективных направлений развития техники, технологий, экономики, производства и т.д. (в том числе по результатам фундаментальных НИР);

- определение технических, экономических, экологических и других требований к объектам (изделиям), являющимся предметом исследований:

- выбор и обоснование направлений ОКР и ОТР, обеспечивающих создание новых объектов, входящих в них комплектующих изделий, разработку соответствующих технологических процессов, оборудования и т.п.;

- выбор и обоснование направлений прикладных НИР;

- исследование возможности и целесообразности использования частных технических решений для создания объектов (изделий) и их элементов с заданными характеристиками или параметрами.

К научно-техническим результатам при выполнении поисковых НИР относятся, в том числе:

- промежуточные и заключительный отчёт о НИР;

- методическая документация по проведению исследований объектов НИР (программы и методики экспериментов и испытаний, результаты обработки данных, полученных при проведении экспериментов и испытаний и т.п.);

- заявки на получение правоохранных документов объектов интеллектуальной собственности.

К научно-технической продукции при выполнении НИР относятся, в том числе:

- проекты ТЗ на проведение прикладных НИР;

- обоснование необходимости выполнения ОКР или ОТР для продолжения исследований или реализации результатов проведенных исследований.

- разработанная научно-методическая и нормативно-техническая документация (стандарты, рекомендации, инструкции, методики т.п.))

К НИР, направленным на создание научно-технического задела в предметной области (прикладным НИР), относятся работы, проводимые с целью: разрешения конкретных научных проблем для создания новых изделий и технологий; получения рекомендаций, инструкций, методик; определения возможности проведения ОКР по тематике НИР и т.п.

Задачами прикладных НИР являются:

- создание научно-методических и нормативных документов (методик, стандартов, алгоритмов, программ и т.п.) для исследуемых объектов;

- изготовление моделей, макетов, стендов, экспериментальных образцов новых объектов (изделий), оборудования и т.д.;

- разработка ТЗ на изготовление новых объектов (изделий), в том числе комплектующих изделий;

- разработка ТЗ на изготовление нового технологического и испытательного оборудования для объектов, в том числе комплектующих изделий.

К научно-техническим результатам при выполнении НИР относятся, в том числе:

- промежуточные и заключительный отчёт о НИР;

- эскизная техническая (конструкторская, программная, технологическая) документация на макеты, модели, экспериментальные образцы, лабораторные образцы, стенды;

- макеты, модели, экспериментальные образцы, лабораторные образцы, стенды;

- методическая документация по проведению исследований объектов НИР (программы и методики экспериментов и испытаний, результаты обработки данных, полученных при проведении экспериментов и испытаний и т.п.);

- заявки на получение правоохранных документов объектов интеллектуальной собственности.

К научно-технической продукции при выполнении прикладных НИР относятся, в том числе:

- проекты ТЗ на проведение ОКР или ОТР, которые необходимо выполнить для реализации результатов проведенных исследований (разработка изделий, технологических процессов и т.п.);

- разработанная научно-методическая и нормативно-техническая документация (стандарты, рекомендации, инструкции, методики т.п.))

1.7 Тема работы:

Наименование темы должно отражать исследовательские сущность и характер работы, например:

"Исследование процесса…,

Анализ принципов построения…,

Разработка методики…,

Исследование принципов (путей) создания…,

Разработка научно-технических основ...,

Исследование вопросов развития...," и т.п.

1.8 Цель работы:

В определении цели должен быть указан полезный эффект (технический, организационный, социальный), который обеспечивается использованием полученного научного результата, например:

- предоставление научно-исследовательским организациям новых и эффективных методов и средств проведения исследований;

- получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию новых видов научно-технической продукции;

- вывод на рынок новой научно-технической продукции;

- обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;

- повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации технологического оборудования;

- прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, создание новых рабочих мест;

- снижение экологической нагрузки на природу внедрением энергосберегающей экологически безопасной технологии производства товаров;

- обеспечение промышленности или населения новым видом информационных услуг и т.п.

Цель должна подразумевать положительную динамику, изменение каких-либо показателей в лучшую сторону, например:

- увеличение скорости…;

- повышение точности…;

- уменьшение издержек…;

- снижение потребления…;

- улучшение показателей…;

и т.п.

2 Данные о заявителе (инициаторе) предложения

2.1 Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) или фамилия, имя, отчество физического лица:

Указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными документами или фамилия, имя, отчество (полностью) физического лица.

2.2 Юридический адрес или адрес места жительства физического лица:

Указывается юридический адрес организации в соответствии с учредительными документами или адрес места жительства физического лица.

2.3 Организационно-правовая форма организации:

Указывается организационно-правовая форма организации в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.4 Форма собственности организации:

Указывается форма собственности организации в соответствии с Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.5 ИНН:

Указывается Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации или физическому лицу.

2.6 Телефон / факс:

Указывается номер телефона и телефакса организации (контактного лица) или физического лица с указанием кода города.

2.7 E-mail:

Указывается адрес(а) электронной почты организации (контактного лица) или физического лица .

2.8 Контактное лицо:

Указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного контактного лица.

3 Необходимость выполнения предлагаемых работ

3.1 Актуальность работ

Должно быть дано обоснование актуальности выбранного направления исследований (в рамках приоритетного направления ФЦП) в соответствии с:

- современными тенденциям развития науки и техники;

- значимости решаемой задачи и новизны подходов к ее решению с точки зрения преодоления ресурсных, спросовых, экологических и др. ограничений на рынках соответствующих товаров и услуг;

- усиления конкурентных позиций отечественных производителей.

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре работ данного направления и его преимуществах по сравнению с другими подходами.

В обоснование актуальности должны (могут) быть использованы сведения (выводы):

— об уникальности исследуемых областей и (или) технологий;

— об отношении к критическим технологиям;

— о масштабах в рамках национального и мирового уровня научно-технического развития;

— о достижение прорывных результатов в области преодоления различных ограничений (ресурсных, экологических, спросовых, экономических и т.п.) на рынке соответствующих товаров;

— о новизне подходов и значимости решаемых задач с точки зрения усиления конкурентных позиций отечественных производителей.

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению

Должны быть приведены:

- характеристика поставленной проблемы как отражения определённых общественных потребностей;

- описание состояния исследований в данной области в России и за рубежом и результатов, определяющих мировой уровень;

- характеристика новизны предлагаемых подходов к решению научной задачи в сопоставлении с ведущимися в настоящее время в стране и за рубежом работами;

К числу признаков, позволяющих утверждать о научной новизне, в частности относятся:

— постановка новой научной проблемы;

— введение новых научных категорий и понятий;

— применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;

— разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий;

— развитие новых научных представлений об окружающем мире, природе, обществе.

Например:

"впервые будет осуществлено комплексное исследование…;

впервые будет формализовано…;

будет создана концепция, обеспечивающая…;

будет разработана новая система…;

будут исследованы специфические связи…;

будет разработан метод…, который отличается от…;

будет исследован новый эффект…"

Характеристика новизны должна быть подтверждена сведениями:

- о публикациях (от 3-х до 5-ти) в рецензируемой печати по тематике предлагаемого проекта, которые наиболее полно, по мнению Заявителя, отражают мировой уровень в данной области (научных исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области, с указанием следующих сведения о приведенных публикациях:

- Фамилия первого автора,

- Год опубликования,

- Название статьи,

- Научный журнал,

- Импакт-фактор журнала,

- URL ссылка на краткое резюме статьи на сайте журнала или в электронной библиотеки с бесплатным доступом,

- DOI – цифровой идентификатор документа,

- об аналогах планируемого результата,

- о патентах (заявках) по теме проекта наиболее близких, по мнению Заявителя, к тематике проекта и отражающих мировой уровень предлагаемого к реализации проекта, с указанием следующих данных:

- ФИО первого автора патента,

- Наименование патентообладателя (или патентообладателей, если таковых несколько),

- Год подачи заявки,

- Год выдачи патента (если патент был получен),

- Номер регистрационной записи в базе данных,

- Название (URL) базы данных, где депонировано описание изобретения,

- Название изобретения.)

- обоснование целесообразности самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты данных исследований).

Должно быть дано обоснование возможности получения результата, способного к правовой охране – изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных микросхем, программа для ЭВМ, база данных, секрет производства (ноу-хау).

Должна быть четко сформулирована задача (задачи), ставящаяся перед потенциальным исполнителем работ, и достаточно полно описаны подходы для решения ставящейся задачи.

В формулировке задач исследований должна прослеживаться последовательность и направленность в достижении цели.

Наряду с описанием предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т.п., должен присутствовать анализ их выбора, в сравнение с существующими теориями, методами, подходами и т.п.

3.3 Краткая характеристика работ

Должны быть охарактеризованы:

- конкретный объект исследования;

- ожидаемое расширение знаний о нём в результате выполнения работ;

- общественные потребности, в удовлетворении которых могут быть использованы результаты данного исследования;

- оценка потенциальных практических приложений ожидаемых результатов (в случае прикладного исследования – прогнозная характеристика основных конкурентных преимуществ инновационной продукции (услуг), которая может быть создана на основе ожидаемых результатов).

Следует показать, за счет каких нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей.

3.4 Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

Должны быть приведены:

- оценка перспектив постановки ОКР (ОТР) на основе экспериментально подтвержденных результатов предлагаемых работ;

- обоснование прогнозной оценки значений основных количественных показателей создаваемой на основе результатов данного исследования инновационных товаров (объектов коммерциализации), обусловливающих их конкурентные преимущества на внутреннем и внешних рынках;

- оценка масштабности возможного использования ожидаемых результатов исследований (отрасли промышленности, экономики и другие сферы применения (конкретные крупные потребители), а также потенциального влияния инновационной продукции и услуг, созданных на их основе, на структуру производства и потребления в соответствующих секторах экономики;

- оценка прогнозируемых социально-экономических эффектов от использования продукции, созданных на основе результатов данного исследования, в том числе,

    - создание принципиально новой продукции (материалов, образцов, технологий и др.);

    - улучшение потребительских свойств существующей продукции;

    - совершенствование технологических процессов с точки зрения снижения издержек производства, повышения производственной безопасности (включая экологическую);

    - повышение уровня автоматизации производства;

    - обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла и др.,

- обоснование перспективности вновь создаваемой интеллектуальной собственности в части патентоспособности будущих результатов исследований и их лицензионных возможностей;

- прогнозная оценка экономических, производственных и др. условий и факторов, необходимых для обеспечения социально-экономических эффектов от использования продукции, созданных на основе результатов данного исследования, за счёт коммерциализации в экономически целесообразных объёмах.

4 Планируемые научно-технические результаты

4.1 Описание планируемых результатов

4.1.1 Наименование результата

При формулировании наименования результата должны быть использованы справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411. В частности, Рекомендации по порядку формирования наименования результатов работ, подготовленные с учетом "Методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" (утверждены приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63).

Должно быть указано сформулированное в лаконичной форме наименование результата, отражающее его существо. В начале названия указывается термин, отражающий назначение результата (например, способ, конструкция, технология и др.), далее область применения результата. Например, «Способ изготовления электродных пластин для химических источников тока».

При формулировании наименования результата следует использовать общепринятые в данной области науки и техники термины. Если результат включает в себя другие результаты в качестве составных частей, рекомендуется приводить их наименование.

4.1.2 Краткое описание результата

В описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Формулировка может содержать характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен, с указанием технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации.

Формулировка технического или иного положительного эффекта должна быть указана из следующего перечня:

Наименование направления технического совершенствования результата

Совершенствование конструкции

Усовершенствованы тактико-технические характеристики

Качественно изменены тактико-технические характеристики

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части стойкости к механическим и климатическим воздействиям

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части надежности и долговечности

Улучшены эргономические характеристики

Упрощена эксплуатация и повышено качество обслуживания

Снижена стоимость разработки и производства изделия

Прочие достигнутые результаты

Конструкционные материалы

Предложен принципиально новый материал с уникальными свойствами

Улучшены характеристики существующих материалов

Предложены новые области применения материалов

Усовершенствована технология производства материала

Предложены новые методы контроля качества материала и соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимости материала

Прочие достигнутые результаты

Топливо и смазочные материалы

Предложены принципиально новые виды топлива

Улучшены характеристики существующих видов топлива

Предложены качественно лучшие смазочные материалы

Улучшены характеристики существующих смазочных материалов

Усовершенствована технология производства топлива и смазочных материалов

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества топлива и смазочных материалов, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость топлива и смазочных материалов

Прочие достигнутые результаты

Технология разработки и производства продукции

Предложены принципиально новые технологии разработки и производства продукции

Усовершенствованы существующие технологии разработки и производства продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие технологические операции

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества изделий, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость разработки и производства продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология эксплуатации продукции

Предложена принципиально новая технология эксплуатации продукции

Усовершенствована существующая технология эксплуатации продукции

Повышены характеристики ремонтопригодности продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие методы контроля и обеспечения качества продукции в процессе эксплуатации

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие диагностические системы контроля качества продукции в процессе эксплуатации

Снижена стоимость эксплуатации продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология утилизации продукции

Предложены принципиально новые технологии утилизации продукции

Усовершенствованы существующие технологии утилизации продукции

Предложены новые или усовершенствованы существующие методы транспортирования и хранения отработавшей установленный срок эксплуатации продукции

Предложено новое или усовершенствовано существующее оборудование для утилизации продукции

Снижена стоимость работ по утилизации продукции

Прочие достигнутые результаты

Прочие виды результатов и направления совершенствования

Если необходимое направление в таблице отсутствует, то приводятся соответствующие формулировки.

Если результатом будет являться секрет производства (ноу-хау), то его сущность не раскрывается.

4.1.3 Перспективные направления применения результата для дальнейших исследований

Должны быть указаны наименование(я) перспективного(ых) направления(ий) применения результата для проведения дальнейших исследований и разработок.

Формулировка направлений применения результата должна быть указана из приведенного ниже перечня.

Если результат близок к группе направлений применения результата для дальнейших исследований, но не идентифицируется ни с одним из направлений, то приводится наименование нового направления.

Наименование перспективных направлений применения результата

Радиоэлектронная элементная база

Технология изготовления сверхбольших и сверхбыстродействующих интегральных схем (СБИС и ССИС)

Технология изготовления ИС на новых полупроводниковых материалах (арсенид галлия, галлий-алюминий-арсенид).

Поиск путей создания технологии приборов квантовой наноэлектроники

Поиск путей создания трехмерных ИС

Приборы и устройства СВЧ-диапазона

Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых, керамических, сверхпроводящих и т.п.)

Системы автоматизированного проектирования (САПР) для технологий производства СБИС и ССИС

Высокопроизводительная вычислительная техника

Методы построения высокопроизводительных ЭВМ с векторно-конверсной и параллельной архитектурой

Технология создания малогабаритных вычислительных комплексов

Комплексирование неоднородных по программному обеспечению систем

Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и речи

Комплексы и системы для связи и сетей ЭВМ

Поиск путей создания оптических ЭВМ, нейрокомпьютеров

Программное обеспечение

Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем

Средства автоматизации разработки программного обеспечения

Устойчивость программного обеспечения

Программное обеспечение для сетей ЭВМ

Исследования в области математических основ семантики языка, новых алгоритмов решения задач комбинаторной оптимизации, языков сверхвысокого уровня

Экспертные системы, искусственный интеллект и робототехника

«Оболочки» экспертных систем, базы знаний, методы их структурирования

Адаптация экспертных систем к предметной области деятельности человека

Поиск новых методов обработки с помощью ЭВМ образов, текстов, речи, сенсорных восприятий на основе НФП

Поиск путей создания искусственного интеллекта на базе перспективных средств вычислительной техники

Роботизированные комплексы, управляемые оператором

Роботизированные комплексы, адаптирующиеся к изменяющимся задачам

Специализированное программное обеспечение для робототехники

Интеграция данных

Методы отбора, интерпретации данных и форм представления информации на системы отображения (СОИ) индивидуального пользования

Методы комплексирования и интеграции данных в перспективных разработках и представление их в СОИ группового пользования

Комплексирование и интеграция данных для управления промышленными комплексами

Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы

Имитация и моделирование

Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития

Разработка методов проведения экспериментов, невоспроизводимых в реальных условиях

Построение универсальных блоков ММ и ИМ, в т.ч. работающих в диалоговом режиме

Поиск методов комплексирования ММ и ИМ с экспертными системами искусственного интеллекта

Оптоэлектроника

Оптоэлектронные вычислительные комплексы, устройства и приборы

Оптоэлектронные ИС

Высокоэффективные модуляторы света

Элементы для волоконно-оптической связи

Полупроводниковые лазеры малой и средней мощности

Оптическая память

Оптическое волокно со сверхнизкими потерями

Крупногабаритная адаптивная оптика

Оптико-электронные и лазерные системы

Новые материалы и вещества

Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов

Повышение физико-механических и технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции

Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем

Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических систем

Компенсация критического отставания от мирового уровня достижений в областях материаловедения, приоритетных для развития техники

Рационализация структуры потребления материалов в промышленности путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек получения материалов

Научно-методические, организационные и информационные проблемы управления развитием материалов

Двигателестроение

Разработка новых схем и компоновок перспективных двигателей, обеспечивающих существенное повышение их удельных характеристик техники

Создание высокоэффективных компрессорных систем с высокой степенью сжатия рабочего тела

Разработка высокотемпературных камер сгорания двигателей

Разработка перспективных адаптивных систем управления двигательными установками и контроля их технического состояния

Электроэнергетика

Исследование и разработка химических источников тока различного типа

Разработка накопителей энергии различного типа

Создание газотурбинных, дизельных энергоустановок различного назначения

Создание нового поколения электрических машин малой мощности

Исследование и создание нового поколения силовых полупроводниковых приборов

Создание коммутационной аппаратуры с улучшенными характеристиками

Поиск путей и методов прямого преобразования тепловой, световой и химической энергии в электрическую

Высокотемпературная сверхпроводимость и криогенная техника

Разработка новых видов сверхпроводящих материалов (ВТСП)

Разработка приборов и устройств на основе ВТСП

Разработка технологии и создание криогенных систем охлаждения

Разработка сверхкомпактных высокопроизводительных процессоров и вычислительных комплексов на основе ВТСП

Разработка высокотемпературных сверхпроводящих кабелей

Биотехнологии

Эргономика

Теоретические основы эргономических требований по показателям освоения, обитаемости, управляемости, обслуживаемости, эффективности и надежности их функционирования

Принципы построения систем адаптивного информационного обеспечения деятельности человека для распределения функций между человеком и машиной

Функционирование технических систем с учетом возможностей и особенностей оператора и динамики его функционального состояния

Методы и средства диагностики психической деятельности оператора при воздействии физических полей при эксплуатации технических систем

Влияние факторов внешней среды на функции организма специалиста и разработка профилактических мероприятий

Другие перспективные направления применения результата

4.1.4 Ключевые слова

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

Указываются ключевые слова, характеризующие планируемый результат. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов (словосочетаний) в именительном падеже, которые обеспечивают возможность проведения проверки патентной чистоты планируемого результата и информационного поиска.

4.2 Предпосылки для успешного завершения работ (реальность получения ожидаемого научно-технического результата)

Должна быть представлена оценка:

- необходимости наличия материально-сырьевых и финансовых ресурсов, кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для выполнения работы, создания макетов, моделей, экспериментальных образцов;

- необходимости (целесообразности) выполнения работы консорциумом, состоящим из научной организации и учреждения высшего профессионального образования; привлечения к участию в работе молодых учёных, преподавателей, специалистов, аспирантов, студентов и др. представителей высшей школы; участия в работе коллективов ведущих научных школ.

Особое внимание следует уделить оценке научно-технических рисков осуществимости заявленных целей, в том числе, неполучения требуемых характеристик продукции.

В произвольной форме приводится любая дополнительная информация о научных или технических аспектах проекта, не вошедшая в предыдущие разделы и которую заявитель сочтет необходимой.

4.3 Описание потенциальных потребителей научно-технического результата

Должно быть приведено описание возможных потребителей научного результата, способы использования этого результата.

4.4 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы

Должны быть приведены характеристики организаций, которые, по мнению заявителя, потенциально могут выполнить предлагаемые работы в случае победы в конкурсе. Могут быть указаны наименования конкретных организаций.

5. Выполнение индикаторов и показателей программного мероприятия Программы в рамках данного проекта

Должны быть перечислены наименования и указаны значения индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы, которые могут быть достигнуты в ходе выполнения работ по проекту.

Должно быть дано обоснование достижения приведенных значений индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы.

6. Общий объем финансирования предлагаемых работ

Необходимо указать сведения об общем объеме финансирования работ, в том числе выполняемых за счет средств из внебюджетных источников  (всего и в разбивке по годам исполнения проекта).

Инструкция по заполнению Технического задания

Общие требования

Техническое задание (далее – ТЗ) подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_2_tz.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЗ размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЗ должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ТЗ не ограничен. В случае необходимости к ТЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ТЗ

Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ.

Величины, определяющие требования и технические характеристики изделия, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ТЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

- употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81.

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Перечень нормативно-технической документации, упомянутой в ТЗ и инструкции к нему

ГОСТ 2.125-88 «ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов»

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

ГОСТ 15.101-98 «СРПП. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»

ГОСТ Р 15.201-2000 «СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»

ГОСТ 19.401-78 «ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.402-78 «ЕСПД. Описание программы. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.502-78 «ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.503-79 «ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.505-79 «ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению».

ГОСТ 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»

ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения»

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

Пояснения к заполнению разделов ТЗ

(Разделы ТЗ должны содержать следующие сведения:)

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

"___________________________________"

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии с п. 1.7 Пояснительной записки Заявки)

1 Основание для проведения НИР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель НИР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения НИР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования указывается цель выполнения НИР в точном соответствии с п. 1.8 Пояснительной записки настоящей заявки)

Например:

"3.1 Исследование (область/предмет исследования) и создание научно-технического задела в (область разработки) для производства/создания (перспективная продукция) на основе (используемые принципы/методы), предназначенных для (назначение/область применения).

3.2 Оценка эффективности разработанных (перспективная продукция)."

(Для работ, выполняемых с участием иностранного партнера указывается:)

"3.3 Выполнение международных обязательств (наименование заявителя), зафиксированных в (наименование и реквизиты документа) по (предмет обязательства)…."

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

(В соответствии с определениями, приведенными в Федеральном законе № 127-ФЗ от 28.08.1996 г. "О науке и государственной научно-технической политике":

- научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе;

- научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Указывается перечень научно-технических результатов, планируемых к получению при выполнении работы

К научно-техническим результатам при выполнении НИР относятся, в том числе:

- промежуточные и заключительный отчёт о НИР;

- эскизная техническая (конструкторская, программная, технологическая) документация на макеты, модели, экспериментальные образцы, лабораторные образцы, стенды;

- макеты, модели, экспериментальные образцы, лабораторные образцы, стенды;

- методическая документация по проведению исследований объектов НИР (программы и методики экспериментов и испытаний, результаты обработки данных, полученных при проведении экспериментов и испытаний и т.п.);

- заявки на получение правоохранных документов объектов интеллектуальной собственности.

Указывается перечень научно-технической продукции, планируемой к получению при выполнении работы

К научно-технической продукции при выполнении НИР относятся, в том числе:

- проекты ТЗ на проведение ОКР или ОТР, которые необходимо выполнить для реализации результатов проведенных исследований (разработка изделий, технологических процессов и т.п.);

- разработанная научно-методическая и нормативно-техническая документация (стандарты, рекомендации, инструкции, методики т.п.))

Например:

"4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

1) Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания (перспективная продукция);

г) результаты расчетов, математического и/или имитационного моделирования (предмет моделирования);

д) результаты экспериментальных исследований;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

Результаты НИР должны быть приняты к публикации в рецензируемом научном журнале.

2) Экспериментальный образец (объект исследования);

3) Программная документация на экспериментальный образец;

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

1) Проект ТЗ на проведение ОКР по теме (тема ОКР);

2) Проект международного стандарта;"

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

(Устанавливаются требования, обеспечивающие выполнение стоящих перед НИР задач, в том числе требования, выработанные на основе анализа отечественных и зарубежных материалов, результатов ранее выполненных прогнозно-поисковых и прикладных НИР, достижений и перспективных направлений развития науки и техники в области разрабатываемой проблемы.

Устанавливаются требования:

1) к видам и содержанию выполняемых работ;

2) к необходимым способам моделирования объектов исследования:

- математическое моделирование;

- имитационное моделирование;

и т.п.

3) к разработке, изготовлению и испытанию макетов (моделей, экспериментальных образцов). Указывается количество изготавливаемых моделей (макетов, экспериментальных образцов);

4) к проведению исследовательских испытаний (согласно определениям ГОСТ 16504-81 и ГОСТ 24026-80) и необходимости создания (если требуется) для этого испытательных стендов (установок). Для проведения исследовательских испытаний макетов (моделей, экспериментальных образцов) должны быть разработаны программы и методики. Результаты исследовательских испытаний должны быть оформлены протоколом (актом);

5) к математическому/программному обеспечению, применяемому для обработки результатов испытаний, способам обработки и их требуемым точностным характеристикам.

Устанавливаются другие требования, обеспечивающие, по мнению Заявителя или участника размещения заказа, успешное выполнение задач НИР)

Например:

5.1.1 В ходе выполнения НИР должно быть (определено, исследовано, создано и т.п.) […].

[5.1….] Должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства […].

[5.1….] Должна быть исследована и обоснована эффективность (по выбранному и обоснованному критерию) предлагаемого к разработке […] (объект исследования) для практического решения задач по […].

[5.1….] Должны быть разработаны требования к создаваемым (модернизируемым) […] (технические характеристики, требования к эффективности, экономичности, воспроизводимости и т.д.), определяемые их назначением, условиями эксплуатации и применения на(в) […].

[5.1….] Должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанных […] (объект исследования) на(в) […].

[5.1….] Для выбранного и обоснованного […] (объект исследования) должны быть обоснованы и разработаны требования по (метрологическому, методическому, техническому, информационному, программному) обеспечению.

[5.1….] Должны быть обоснованы научно-технические пути разработки […] (объект исследования).

[5.1….] Создаваемый […] должен быть реализован с использованием языков программирования […].

[5.1….] Должно быть проведено следующее моделирование объекта исследования:

1) математическое моделирование в пакетах […];

2) имитационное моделирование […] в специализированных пакетах;

3) […] (приводятся другие требования к моделированию)".

[5.1….] Должен быть создан экспериментальный образец […], состоящий из: (приводятся требования к составу экспериментального образца).

[5.1….] Для моделирования работы […] должны быть проведены исследовательские испытания, разработан и изготовлен стенд (установка) со следующими характеристиками: […]".

5.2 Требования к разрабатываемой документации

(Устанавливаются требования к составу отчетной научно-технической документации и других технических и организационно-методических документов (методик, программ, отчетов, протоколов, актов, расчетов экономической эффективности от реализации НИР, положений,, инструкций, наставлений, руководств, учебных пособий), разрабатываемых и предъявляемых к приемке на этапах НИР и по НИР в целом.

Указывается состав эскизной (конструкторской, программной) документации на создаваемые (макеты, модели, экспериментальные образцы).

На создаваемые испытательные стенды (установки) должна быть разработана эскизная конструкторская документация (в том числе, эксплуатационная) и оформлен акт приемки в эксплуатацию.

Указывается способ выполнения документации (машинопись, фотокопии, светокопии, магнитные носители и др.), а также количество комплектов документации, оформляемой исполнителем НИР после окончания этапов и всей НИР в целом, в том числе количество комплектов документации, представляемых Заказчику).

(Приводится текст:)

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет[ы] о патентных исследованиях, оформленный[ые] в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

[5.2.1.3…]

…

5.2.1.[…] Проект технического задания на проведение ОКР по разработке изделий и т.п.

(в случае создания экспериментального образца программного обеспечения (программного комплекса) указывается (по каждому экспериментальному образцу):)

5.2.1.[…] программная документация в составе:

1) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

2) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78;

3) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78;

4) руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79;

5) руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79;

(при наличии в составе создаваемого ПО баз (банков/массивов) данных (далее - БД) указывается (по каждой БД):)

[6) описание логической и физической структуры базы данных [наименование БД] в соответствии с п. 5.5 РД 50-34.698-90].

5.2.2 Допускается выполнять программную документацию в части оформления с учетом требований ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены Акты результатов испытаний, утвержденные должностными лицами (указать наименование Заявителя/участника размещения заказа), другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2…5.2.1.[…] настоящего технического задания (ТЗ), должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений.

5.2.5 Если при выполнении той или иной работы, заданной требованиями настоящего ТЗ, не предусмотрена разработка законченного научно-технического документа, требуемого пунктами 5.2.1.2…5.2.1.[…] ТЗ, результат работы должен быть отражен в Отчете о НИР в виде раздела (подраздела) Отчета. Название раздела (подраздела) Отчета о НИР должно соответствовать данной работе.

5.2.6 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами [наименование государственного заказчика].

5.2.7 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

(Для работ, выполняемых с участием иностранного партнера, вводится раздел:)

Например:

5.3 Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

"5.3.1 В соответствии с "Соглашением о совместных исследованиях" от 01.01.2010 г. между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом (г. Город, Страна) иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

5.3.1.1 на этапе 1 работ:

1) исследование и разработка технических решений обработки <…>;

2) разработка технических решений <…>.

5.3.1.2 на этапе 2 работ:

1) проведение испытаний <…> на базе Иностранного Университета;

2) анализ результатов испытаний и выработка рекомендаций по <…>."

"5.3.2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику."

"5.3.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом, регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

5.3.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

5.3.5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации."

6 Технические требования

(Устанавливаются основные технические требования, обеспечивающие выполнение стоящих перед НИР задач, в том числе требования, выработанные на основе анализа отечественных и зарубежных материалов, результатов ранее выполненных прогнозно-поисковых и прикладных НИР, достижений и перспективных направлений развития науки и техники в области разрабатываемой проблемы.

Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

Величины, определяющие требования и технические характеристики продукции, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

Если значения показателей, определяющих основные функциональные и технические характеристики (параметры) изделия в соответствии с его целевым назначением, указываются только в этом подразделе ТЗ, то в других подразделах на эти показатели могут даваться ссылки без повторения их значений.

При наличии на данную продукцию утвержденной нормативно-технической документации вместо указания характеристик приводится ссылка на данную НТД)

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

(Устанавливаются требования к номенклатуре параметров, численные значения которых следует получить, точность их определения, а также требования к точности воспроизведения внешних условий.

В этом же разделе устанавливаются требования в части метрологического обеспечения исследуемого/разрабатываемого объекта, касающиеся измеряемых параметров, точности измерений, выбора методов и средств измерений, их метрологического обслуживания)

Например:

"6.1.1 Созданный в результате НИР экспериментальный образец ПК должен обеспечивать / обладать следующими функциональными характеристиками:

1) обнаружение ошибок кода […];

2) (приводятся другие требования по функционированию);"

"[6.1.…] Созданный в результате НИР экспериментальный образец […] должен иметь следующие технические характеристики:

1) коэффициент ошибочного определения […] не более […] ;

2) автоматическое распараллеливание заданий на прямой расчет (указывается максимальное число заданий, но не более […])

3) время решения сложной оптимизационной задачи не должно превышать […];"

"[6.1.…] Разрабатываемый ПК должен функционировать под операционными системами […];"

"[6.1.…] Разрабатываемый ПК должен функционировать на технических средствах:

1) клиентская часть: пиковая производительность не менее […], оперативная память не менее […], дисковое пространство не менее […],[…];

2) […];"

"[6.1.…] Требования к входным и выходным данным:

1) формат изображений – […];

2) формат документов – […];

3) […];"

"[6.1.…] Требования к информационной и программной совместимости:

1) Программный комплекс должен быть совместим с программным обеспечением, функционирующим в средах Windows и Linux и способным к обмену […] информацией в форматах […];

2) Защита от несанкционированного доступа к информации должна осуществляться […];"

"[6.1.…] Создаваемый […] должен быть построен на алгоритмах, использующих […];"

"[6.1.…] База данных должна содержать поисковую систему по […]."

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

(Исходя из целей и задач НИР, устанавливают требования по изысканию научно-технических путей унификации предполагаемого к созданию (модернизации) объекта исследований, в том числе: заимствованию ранее разработанных составных частей, блочно-модульному построению, разработке в качестве базового и для создания его модификации, включая выявление объектов стандартизации, разработку предложений по стандартизации и унификации комплектующих изделий, материалов и сырья

Основными задачами стандартизации являются:

— установление на основе нормативно-технической документации (национальных стандартов, технических регламентов, стандартов предприятий и т.п.) оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах потребителей и государства, обеспечивающих безопасность продукции для жизни, здоровья людей и имущества, а также окружающей среды;

— установление требований по совместимости (конструктивной, электрической, конструкционной и т.п.), а также взаимозаменяемости продукции;

— установление и применение параметрических и типоразмерных рядов, и на их основе унификация базовых конструкций, унифицированных блочно-модульных составных частей изделий;

— нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений) продукции)

Например:

"6.2.1 Исследование должно проводиться с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемых <…>".

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

(Устанавливаются требования в части обеспечения безопасности (токсикологической, радиационной, электро-, пожаро-, взрыво- и др.) для жизни и здоровья людей, сохранности окружающей среды с учетом требований, предусмотренных нормативными и законодательными актами Российской Федерации как в отношении исследуемого/разрабатываемого объекта, так и в отношении проведения работ)

Например:

"6.3.1 Меры обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды должны включать выявление опасных и вредных объектов, факторов воздействия и разработку соответствующих мероприятий по их исключению;

6.3.[…] Исследуемый/разрабатываемый объект должен соответствовать требованиям (электро-, пожаро-, взрыво-, токсикологической, радиационной и др.) безопасности, предусмотренным <…> (нормативный документ);

6.3.[…] В процессе изготовления экспериментального образца и проведения исследовательских испытаний должны быть соблюдены меры (электро-, пожаро-, взрыво-, токсикологической, радиационной и др.) безопасности, предусмотренные <…> (нормативный документ). "

[6.4 Требования к/по…]

(Устанавливаются другие требования, обеспечивающие, по мнению заявителя, успешное выполнение задач НИР)

[6.4.1] […]

[6.4.2] […]

…

7 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(Согласно ГОСТ 15.101-98: "5.5 Патентные исследования проводят на всех этапах НИР. Содержание и объем патентных исследований устанавливают в ТЗ и контракте").

(Приводится текст:)

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

(Приводится текст:)

8.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень основных научно-практических и социально-экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования научно-технических результатов НИР)

Например:

"[_)] Условия для внедрения разрабатываемых […] в транспортных и логистических системах, что повысит гибкость их работы и степень контролируемости;

[…)] Исключение ошибок проектирования сложных конструкций уже на ранних этапах проектирования за счет поиска оптимального решения;

[…)] Степень компрессии динамичных изображений, не менее той, которая обеспечивается технологией […];

[…)] Обеспечить создание экспериментальной базы для последующей подготовки специалистов в области […];

[…)] Разработку критериев эффективного использования […];"

8.1.2 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны быть конкурентоспособны по сравнению с […] (указываются существующие отечественные и зарубежные аналоги) в части […] (указываются ожидаемые преимущества новой продукции).

Например:

"[_)] Полученные результаты и разработанные методы должны позволить российским производителям получать высококачественные изделия, которые будут конкурентоспособны с продукцией ведущих российских и зарубежных компаний;

[…)] Применение разработанных […] должно привести к улучшению конкурентных позиций на мировом рынке и отказу от импорта […];

[…)] Разрабатываемые программные средства должны быть конкурентоспособны по сравнению с программными средствами, использующими технологию […];"

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект ТЗ на ОКР .

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

(Приводится текст:)

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(В таблице Заявитель указывает планируемые значения программных индикаторов, которые должны быть достигнуты при выполнении предлагаемого к реализации проекта).

| Наименование | ед. изм. | Всего | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ |
| Индикаторы |  |  |  |  |
| И1. N.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц |  |  |  |
| И1. N.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| И1. N.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| И1. N.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств: | млн. руб. |  |  |  |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек |  |  |  |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

(Указываются наименование этапов НИР и содержание работ, выполнение которых должно обеспечить достижение поставленных в НИР целей.

Этапы НИР, их количество, наименование и содержание устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98, с учетом характера и целевого назначения НИР.

Проводимые работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели)

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96 .

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 2. Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

[— разработка программной документации на составные части (компоненты) экспериментального образца (макета) ПО;]

— разработка программной документации [экспериментального образца, макета] ПО (ПК) в целом;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] ПО;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ)

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 3. Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

[— проведение экспериментов с процессами, которые подлежат автоматизации разрабатываемым ПО;

— проведение исследовательских испытаний составных частей (компонентов) экспериментального образца (макета) ПО в соответствии с программой экспериментальных исследований;]

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] ПО (ПК) в целом в соответствии с программой экспериментальных исследований;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик экспериментального образца ПО, установленных требованиями ТЗ;

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] ПО по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

*3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 4. Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов предыдущих этапов работ;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований ТЗ на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов ТЗ для проведения последующих НИОКР.

4.3_ Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

9.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

(Указывается перечень планируемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (далее – РИД), которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии со статьей 1225 ГК РФ:

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации;

- для секретов производства (ноу-хау) – приказ на введение режим коммерческой тайны на соответствующие сведения).

Например:

"10.1 В ходе выполнения НИР планируется достичь следующие результаты работ:

1) свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [наименование программы];

2) свидетельство о регистрации создаваемой базы данных [наименование БД]."

Например:

"10.2 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание средств прогнозирования аварийности сооружений […]."

"10.2 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание программно-аппаратных комплексов оперативного мониторинга […]."

"10.2 Результаты проведенных НИР могут быть использованы как методологическая основа при разработке подзаконных актов закона «О программном обеспечении» в части установления контрольных показателей и требований к […]."

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

(Приводится текст:)

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего ТЗ.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование государственного заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»".

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего ТЗ, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

Инструкция по заполнению Технико-экономического обоснования сроков и стоимости выполнения работ

Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения работ (далее – ТЭО)  подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_3_teo.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЭО размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЭО должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Результирующим документом, разрабатываемым и представляемым Заявителем на основе обоснований, приведенных в настоящей части заявки, должен стать проект календарного плана работ по предполагаемой НИР (форма № 13-тэо) с указанием этапов, содержания, сроков и стоимости планируемых работ. Проект календарного плана должен впоследствии стать основой для формирования конкурсной документации и составной частью государственного контракта.

При расчете трудоемкости, стоимости и эффективности проектов рекомендуется использовать справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411.

1 Обоснование объема и сроков выполнения работ

В данном подразделе Заявителем должна быть технически обоснована необходимость проведения конкретных работ по этапам НИР. Форма изложения этих обоснований определяется Заявителем самостоятельно, но в любом случае обоснования должны отражать объем планируемых к проведению работ, выраженный в единицах трудоемкости. В этом же разделе Заявителем указывается необходимость изготовления макетов, экспериментальных образцов, стендового оборудования и т.п. и их количество, а также объем (перечень) разрабатываемой технической документации на них.

В соответствии с ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ" процесс выполнения НИР в общем случае может состоять из следующих этапов:

1. Этап НИР «Выбор направления исследований»;

2. Этап НИР «Теоретические исследования»;

3. Этап НИР «Экспериментальные исследования»;

4. Этап НИР «Обобщение и оценка результатов НИР»;

Определение (установка) трудоемкости по различным работам, проводимым в рамках НИР по различным работам возможно только в результате анализа состава и объема работ на различных этапах НИР. Такой анализ строится на рассмотрении целей проведения различных этапов НИР, и задач, решаемых на этапах работ с последующим (при необходимости) сравнением и оценкой трудоемкости работ.

Этап «Выбор направления исследований».

Целью этапа «Выбор направления исследований» является выполнение комплекса подготовительных работ, связанных с предстоящим исследованием, сбор и детальный анализ имеющейся научно-технической информации, и последующий выбор направления исследования.

Типовой состав решаемых задач на этапе «Выбор направления исследований»:

| Типовые задачи этапа «Выбор направления исследований» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 1 «Выбор направления исследований» |
| --- | --- |
| 1. Аналитический обзор информационных источников: | — сбор и изучение научно-технической литературы, — сбор и изучение нормативно-технической документации, — сбор и изучение других материалов и информационных источников, имеющих непосредственное отношение к исследуемой области знаний. |
| 2. Исследование объекта НИР: | — анализ состояния исследуемой научно-технической проблемы; — исследование и анализ отдельных вопросов по теме исследования; — исследование и анализ эффективности существующих решений, степени удовлетворенности потребителей техническими решениями и т.п. |
| 3. Проведение патентных исследований: | — выдача задания на патентные исследования; — патентный поиск; — анализ результатов патентного поиска; — обобщение результатов, подготовка отчета о патентных исследованиях |
| 4. Выбор направления исследований: | — разработка возможных направлений проведения исследований; — разработка возможных решений отдельных исследовательских задач; — сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований; — обоснование выбора оптимального варианта направления исследований. |
| 5. Подведение итогов этапа НИР | — обобщение результатов этапа НИР; — прогнозная оценка научно-технического уровня решения задач, поставленных перед НИР; — постановка задач следующего этапа исследований |
| 6. Разработка технической документации | — разработка промежуточного отчета о НИР. |
| 7. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |  |

Особенностями работ по сбору и изучению научно-технической литературы, нормативно-технической документации, других материалов и информационных источников, имеющих непосредственное отношение к исследуемой области знаний в части их содержания и объема, могут являться:

— их отношение к тому или иному научно-техническому направлению (области знаний) и соответствующим по специфике и объему исследовательским задачам;

— степень исследованности научно-технической проблемы, наличие научно-технического задела, описанных подобных (параллельных) результатов исследований и т.п., степень документированности области знаний, результатов исследования;

— широта и масштабность исследовательских и научно-технических задач, ставящихся перед НИР.

Работы, связанные с проведением патентных исследований по своему объему, также зависят:

— от степени исследованности научно-технической проблемы, наличия научно-технического задела, описанных подобных (параллельных) результатов исследований и т.п.,

— от широты и масштабности исследовательских и научно-технических задач, ставящихся перед НИР.

В то же время объем работ, связанных с патентными исследованиями, зависит и от количества информационных источников, в которых проводится патентный поиск, а также количества и сложности дополнительных задач, ставящихся перед патентными исследованиями (аналитических, прогнозных и т.п.).

Работы, связанные с анализом состояния исследуемой научно-технической проблемы и отдельных вопросов по теме исследования, эффективности существующих решений, степени удовлетворенности потребителей техническими решениями и т.п., по своему объему могут быть различными. Их объем связан, прежде всего, с наличием научно-технического задела в исследуемой области знаний, наличием законченных или промежуточных технических решений. Объем этих работ также зависит от выше приведенных особенностей.

Работы, связанные с разработкой возможных направлений проведения исследований, решением отдельных исследовательских задач, оценкой их эффективности и обоснованием выбора оптимального варианта, должны составлять основную часть от объема всех работ на данном этапе НИР. По определению и по существу это главная задача этапа НИР. На объем и содержание этих работ влияют все выше перечисленные факторы.

Работы, связанные с уточнением объема работ по теме, подготовкой и выдачей ТЗ соисполнителям, а также прогнозной оценкой научно-технического уровня решения задач, поставленных перед НИР, в сравнении с разработкой направлений исследований и выбором оптимального, являются в значительной степени менее объемными.

Кроме того, в ходе выполнения работ по контрактам в рамках ФЦП (здесь и далее) разрабатывается различный объем технической документации, предусмотренной требованиями ТЗ и условиями контракта, а также значительный перечень отчетных документов, предусмотренных регламентом приемки работ в рамках ФЦП.

Этап «Теоретические исследования»

Этап «Теоретические исследования» работ является основным и самым трудоемким, так как именно на нем должны быть решены все исследовательские задачи, разработаны технические решения в соответствии с требованиями ТЗ, тем самым созданы основные предпосылки для достижения целей НИР. Данный этап проводят с целью получения достаточных теоретических результатов исследований для решения поставленных перед НИР задач.

Типовой состав решаемых задач на этапе «Теоретические исследования»:

| Типовые задачи этапа НИР «Теоретические исследования» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 2 «Теоретические исследования» |
| --- | --- |
| 1. Исследование природы объекта НИР. | — теоретические исследования процессов, автоматизация которых надлежит разрабатываемому ПО; — теоретические исследования отдельных факторов, подлежащих автоматизации и влияющих на функционирование ПО; — теоретическое исследование математических, информационных и лингвистических условий функционирования ПО |
| 2. Разработка теории функционирования объекта НИР. | — разработка функциональной структуры прототипа ПО; — разработка прототипов алгоритмов отдельных составных частей (компонентов) ПО; — разработка прототипов алгоритмов взаимосвязей функционирования компонентов ПО; — разработка прототипов системных алгоритмов (функционирования ПО в целом); |
| 3. Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований. | — программная реализация прототипов отдельных составных частей (компонентов) ПО; — программная реализация прототипов алгоритмов взаимосвязей функционирования компонентов ПО — программная реализация прототипов системных алгоритмов (функционирования ПО в целом) |
| 4. Моделирование объекта исследований. | — программная отладка прототипов отдельных составных частей (компонентов) ПО (на каждый компонент); — программная отладка прототипов алгоритмов взаимосвязей функционирования компонентов ПО — комплексная программная отладка прототипов системных алгоритмов (функционирования ПО в целом). |
| 5. Реализация прототипов технических решений. | — разработка программной документации на составные части ПО; — разработка программной документации на ПО (ПК) в целом; — разработка программы экспериментальных исследований; — изготовление экспериментального образца ПО;. — разработка промежуточного отчета о НИР. |
| 6. Подведение итогов этапа НИР. | — обобщение результатов этапа НИР; — прогнозная оценка научно-технического уровня решения задач, поставленных перед НИР; — постановка (уточнение) задач следующего этапа исследований. |
| 7. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |  |

Важнейшим фактором, влияющим на объем работ на данном этапе НИР, является объект исследований, так как именно объект исследований определяет цели НИР и задачи теоретических исследований и, следовательно, объем работ, который необходимо выполнить для решения поставленных задач. В самом широком рассмотрении объектами НИР могут стать абсолютно любые явления, процессы, объекты и др. Столь же различным может быть содержание теоретических исследований и объем работ на данном этапе.

На этапе теоретических исследований должен быть разработан полный комплект технической документации, в необходимой степени позволяющий идентифицировать выработанные технические решения, являющиеся результатами исследований. Здесь же должны быть разработаны программа и методы проверки разработанных технических решений экспериментальным путем на последующем этапе НИР. Состав технической документации (конструкторской, программной, технологической) должен устанавливаться требованиями ТЗ или условиями гос. контракта, или иным согласованным документом.

Разрабатываемая на данном этапе техническая документация, отражающая результаты теоретических исследований, должна с необходимой степенью детализации отображать конструкционные и функциональные свойства объекта НИР, а также позволять создание на ее основе экспериментальных образцов (макетов, прототипов, моделей) объектов НИР для дальнейших экспериментальных исследований с целью подтверждения выполнения требований ТЗ.

Ввиду значительного многообразия объектов НИР, отмеченного выше, можно утверждать о столь же многообразных подходах по техническому документированию результатов теоретических исследований. Состав технической документации определяется исходя из существа объекта НИР, ее детализации для создания макетов экспериментальных образцов, а также требований ТЗ и условий контракта. В состав технической документации могут входить конструкторская, программная, эксплуатационная, технологическая документация для создания экспериментальных образцов (макетов, прототипов, функциональных моделей и т.т.), а также для создания стендов, специального экспериментального оборудования и т.д. Степень отработки документации, как правило, должна соответствовать эскизной.

Особенностью нормирования трудоемкости работ, выполняемых на данном этапе НИР, является возможность применения норм времени на разработку программного обеспечения и технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.), установленных различными отраслевыми и государственными стандартами.

Перечень действующих нормативных документов, устанавливающих нормы времени:

1. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирования технологического оснащения)» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17 марта 1986 г. N 93/6-6);

2. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.08.1986 N 288/18-28);

3. «Укрупненные нормы времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники» (Утв. Пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 24 сентября 1986 г. № 357/22-19);

4. «Типовые нормы на разработку программных средств вычислительной техники» (Утв. Пр. Госкомитета по ВТ от 01.01.88.)

5. «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Минтруда РФ от 14 ноября 1991 г. № 69);

6. «Укрупненные нормы времени на разработку технологической документации» (Утв. Пост. Министерства труда РФ от 21 апреля 1993 г. N 86);

7. «Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы с научно-технической документацией в архивах учреждений, организаций и предприятий» (Утв. Пост. Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. N 153);

8. ОСТ 4.071.030-2004 «Автоматизированная система управления предприятием. Создание системы. Нормативы трудоёмкости»;

Третьей важнейшей составляющей, существенно влияющей на объем работ на этом этапе, являются работы, связанные с изготовлением (производством, сборкой, настройкой) макетов, экспериментального образца объекта исследований.

Ввиду значительного многообразия объектов НИР, отмеченного выше, можно утверждать о столь же многообразных подходах по изготовлению экспериментальных образцов объектов исследования. Тем не менее, необходимо определить состав экспериментальных образцов (устройства, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов), их имитационных и функциональных моделей (прототипов, макетов и т.п.), а также состав специального оборудования, необходимого для имитации различных условий и процессов. Исходя из состава изготавливаемых экспериментальных образцов и оборудования, детализации отработки их имитационных свойств и характеристик, определяется перечень и объем работ, с этим связанных. В состав экспериментальных образцов и оборудования могут входить:

— экспериментальные образцы составных частей устройства;

— экспериментальные образцы устройства в целом;

— специальное оборудование для создания (имитации) технических, климатических условий и процессов (физических, химических, производственных), на основе которых строится функционирование объекта исследования;

К работам, связанным с изготовлением экспериментальных образцов, могут относиться работы:

— по оценке качества комплектующих;

— по производству составных частей образцов;

— по сборке составных частей и экспериментальных образцов;

— по настройке и отладке прикладного программного обеспечения из состава экспериментальных образцов

— по настройке и юстировке технических характеристик экспериментальных образцов;

— по производству и сборке специального оборудования;

— по настройке и юстировке технических характеристик специального оборудования;

— другие работы.

Несмотря на значительный объем перечня возможных работ по изготовлению образцов и оборудования, представляющийся на данном этапе, нужно помнить, что речь идет об экспериментальных образцах, в которых степень отработки конструкторских решений может быть минимальной и соответствовать эскизной технической документации.

Этап «Экспериментальные исследования».

Этап «Экспериментальные исследования» является прямым продолжением предыдущего этапа («Теоретических исследований»), так как основной его целью является проверка справедливости теоретических исследований. Иными словами, целью данного этапа является получение достоверных экспериментальных результатов исследований для решения поставленных перед НИР задач.

Типовой состав решаемых задач на этапе «Экспериментальные исследования»:

| Типовые задачи этапа НИР «Экспериментальные исследования» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 3 «Экспериментальные исследования» |
| --- | --- |
| 1. Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой. | — проведение экспериментов с процессами, которые подлежат автоматизации; — проведение исследовательских испытаний программных составных частей (компонентов) экспериментального образца объекта исследований в соответствии с программой экспериментальных исследований; — проведение исследовательских испытаний экспериментального образца объекта исследований в целом в соответствии с программой экспериментальных исследований; — исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик экспериментального образца устройства, установленных требованиями ТЗ. |
| 2. Доработка экспериментальных образцов объекта НИР и специального оборудования | — доработка составных частей (компонентов) экспериментального образца ПО по результатам экспериментальных исследований; — доработка экспериментального образца ПО (ПК) в целом по результатам экспериментальных исследований. |
| 3. Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований. | — корректировка программной документации составных частей (компонентов) экспериментального образца ПО по результатам экспериментальных исследований; — корректировка программной документации экспериментального образца ПО (ПК) в целом по результатам экспериментальных исследований; — разработка промежуточного отчета о НИР. |
| 4. Подведение итогов этапа НИР. | — обобщение результатов этапа НИР; — прогнозная оценка научно-технического уровня решения задач, поставленных перед НИР; — постановка (уточнение) задач следующего этапа исследований. |
| 5. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |  |

При рассмотрении различных объектов НИР очевидно, что состав и объем экспериментальных исследований может быть различным. Критерием его достаточности могут являться требования ТЗ, выполнение которых и должно быть проверено на этапе экспериментальных исследований. Для проведения экспериментальных исследований могут привлекаться сторонние организации для обеспечения различных условий экспериментов и испытаний (технических, климатических, имитационных и т.п.)

Вместе с этим, на этапе экспериментальных исследований могут проводиться работы по доработке экспериментальных образцов (макетов, прототипов, моделей и т.п.), а также работы по корректировке ранее разработанной технической документации и разработка новой технической документации — на основе результатов экспериментальных исследований.

Аналогично этапу 2 («Теоретические исследования») этап «Экспериментальных исследований» предусматривает разработку (корректировку) технической документации и доработку экспериментальных образцов объектов исследований. Объем корректировки технической документации и доработки экспериментальных образцов объектов исследований на данном этапе отражает результаты экспериментальных исследований.

Выполнение этих задач также является составляющей, влияющей на объем работ на этом этапе. Заявитель аналогично 2-му этапу самостоятельно определяет состав технической документации, подлежащей корректировке, содержание корректировок, а также перечень доработок экспериментальных образцов объектов исследований.

Этап «Обобщение и оценка результатов исследований».

Этап «Обобщение и оценка результатов исследований» является заключительным при проведении НИР, так как проводится с целью подведения итогов и обобщения результатов научно-технических исследований, выпуска обобщенной отчетной научно-технической документации по НИР, оценки эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем (в том числе оценки создания конкурентоспособной продукции).

Задачи этапа полностью вытекают из его цели, среди которых должна выделяться главная: формулировка вывода о степени соответствия результатов работ требованиям технического задания на НИР. Задачи этапа могут рассматриваться как типовые с учетом выше рассмотренных особенностей объекта исследований:

| Типовые задачи этапа НИР «Обобщение и оценка результатов исследований» | Укрупненный наиболее вероятный типовой состав работ этапа № 4 «Обобщение и оценка результатов исследований» |
| --- | --- |
| 1. Обобщение и оценка результатов исследований | — обобщение результатов исследований; — анализ выполнения требований ТЗ на НИР; — оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР; — сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований; — оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем |
| 2. Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках | — проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов; — разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики — разработка проектов ТЗ для проведения последующих НИОКР. |
| 3. Разработка технической документации | — разработка заключительного отчета о НИР |
| 4. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. |  |

Анализ и расчет трудоемкости работ должен быть оформлен Заявителем в виде следующей формы № 1-тэо "Расчет плановой трудоемкости" (приведен пример заполнения формы):

Пример

форма № 1-тэо

Расчет плановой трудоемкости

НИР «_______________________________________________________________»

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, чел.-мес. | Трудоемкость, нормо-час. | Сроки выполнения работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Выбор направления исследований |  |  |  | 2 месяца |  |  |
| 1. | Обзор информационных источников: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сбор и изучение научно-технической литературы | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.2 | сбор и изучение нормативно-технической документации | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.3 | сбор и изучение других материалов и информационных источников, имеющих непосредственное отношение к исследуемой области знаний | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.4 | …………………… | 2 |  |  |  |  |
| 1.7 | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |
|  | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.8 | …………………… | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.9 | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |
| …. | …………………… | …. |  |  |  |  |
| 2. | Проведение патентных исследований:: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | выдача задания на патентные исследования; | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.2 | патентный поиск; | 0.5 |  |  |  |  |
| 2.3 | анализ результатов патентного поиска; | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.4 | обобщение результатов, подготовка отчета о патентных исследованиях; | 0,3 |  |  |  |  |
| ….. | …………………… | 1,5 |  |  |  |  |
| …. | …………………… | 0,5 |  |  |  |  |
| .. | …………………… | … |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |
| 3. | Исследование объекта НИР: | 0,7 |  |  |  |  |
| 3.1 | — анализ состояния исследуемой научно-технической проблемы; |  |  |  |  |  |
| 3.2 | — исследование и анализ отдельных вопросов по теме исследования; | 0,2 |  |  |  |  |
| 3.3 | — исследование и анализ эффективности существующих решений, степени удовлетворенности потребителей техническими решениями и т.п. | 0.5 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 4. | ………………………. | 0,7 |  |  |  |  |
| 4.1 | …………………………. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | …………………………. | 0,2 |  |  |  |  |
| 4.3 | …………………………. | 0.5 |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |
| 5. | ………………………. | 0,7 |  |  |  |  |
| 5.1 | …………………………. | 0,2 |  |  |  |  |
| 5.2 | …………………………. | 0,2 |  |  |  |  |
| 5.3 | …………………………. | 0.5 |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |
|  | Итого по 1-му этапу: | 13,8 |  |  |  |  |
| Этап 2 Теоретические исследования |  |  |  | 4 месяца |  |  |
| …… | …………………. | … | 150 |  |  |  |
| …… | …………………… | … | 200 |  |  |  |
| ……. | …………………. | … |  |  |  |  |
|  | Итого по 2-му этапу: | … | 350 |  |  |  |
| Этап 3 Экспериментальные исследования |  |  |  | 4 месяца |  |  |
| …… | …………………… | … | … |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |
|  | Итого по 3-му этапу: | … | 400 |  |  |  |
| Этап 4 Обобщение и оценка результатов исследований |  |  |  | 2 месяца |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |
|  | Итого по 4-му этапу: | … |  |  |  |  |
|  | Итого по НИР: | 32 | 4950 |  |  |  |

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены на основе анализа трудоемкости и количественного состава непосредственных исполнителей НИР в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.

2. Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

2.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемой НИР Заявителем разрабатывается и представляется расчеты по предполагаемым затратам.

При калькулировании исчисление себестоимости НИР осуществляется путем обобщения разнородных затрат в стоимостном измерении и их группировки по объектам калькулирования.

Методику калькулирования себестоимости затрат Заявитель определяет самостоятельно, однако, с целью правильной оценки обоснованности предполагаемых затрат и их наглядного представления рекомендуются формы, рассматриваемые далее:

1. Структура цены по НИР (форма № 2-тэо)

2. Расшифровки к структуре цены:

— по ст. 1. материалы и комплектующие (форма № 3-тэо);

— по ст. 2. затраты по работам, выполняемым сторонними организациями (форма № 4-тэо);

— по ст. 3.затраты на заработную плату (форма № 5, 6-тэо);

— по ст. 4 затраты на социальное страхование (форма № 7-тэо);

— по ст. 5 спецоборудование (форма № 8-тэо);

— по ст. 6.1 затраты на командировки (форма № 9-тэо);

— по ст. 6.2 прочие прямые расходы (форма № 10-тэо);

— по ст. 7 общехозяйственные (не прямые) расходы (форма № 11-тэо).

Структура цены по НИР (форма № 2-тэо) с обоснованием затрат по статьям являются основными сводными документами, представляющими метод калькулирования затрат. Структура цены может содержать другие обоснованные статьи затрат, не представленные в данных рекомендациях.

Калькуляционные расчеты ведутся в разрезе статей затрат. Специфика производства научно-технической продукции предопределяет особенности состава затрат на НИР и их содержание.

Таким образом, раздел технико-экономического обоснования должен отражать структуру цены НИР с обоснованием и приложением расшифровок к статьям затрат, например:

"Модель цены - ориентировочная.

Затраты в объеме 700 тыс. руб. по статье «Материалы» связаны с изготовлением макета (экспериментального образца) изделия ************** и проведением Экспериментальных исследований. (Приводятся обоснования количества потребных материалов и комплектующих, в сравнении с аналогами (по возможности), корректирующие коэффициенты сложности изделия и допущения брака, особо должны быть обоснованы дорогостоящие комплектующие и материалы)

Затраты в объеме 1500 тыс. рублей по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями» связаны с привлечением ООО «****************» для выполнения работ по ************************* в связи с тем, что ********************* (приводится обоснование выполнения работ именно указанной организацией).

Затраты в объеме 550 тыс. руб. по статье «Спецоборудование» связаны с приобретением уникальной установки для исследования *****************************, а также по изготовлению стенда контроля *********************для проведения экспериментальных исследований. (Приводится информация о назначении спецоборудования и обоснование необходимости и объема затрат на его изготовление (приобретение)

Затраты по оплате труда в объеме 1800 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям на основе прилагаемого расчета плановой трудоемкости (форма 1-тэо). Трудоемкость исследовательских и производственных работ, планируемых в ходе НИР в количестве _________ ч/мес. и _________ н/часов соответственно, рассчитана исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач, на основе *************************

**********************************************************

(Приводятся объем трудозатрат и сведения о количестве непосредственных исполнителей НИР)

В расчете затрат по оплате труда уровень средней заработной платы инженерно-технического состава по ФГУП «**********************» в размере ********* рублей, уровень средней стоимости нормо-часа производственного персонала приняты на основе анализа фактически выплаченной в ФГУП «**************» заработной платы основных исполнителей работ в _____________ (предыдущем) году с учетом коэффициента инфляции _________ (на основе статистических сведений о средней заработной плате по отрасли в _______________ регионе, выписка прилагается.). Привлечение сторонних исполнителей по гражданско-правовым договорам не планируется. (При необходимости приводятся формула расчета и результаты калькулирования ФОТ)

Расходы, связанные с социальным страхованием произведены по тарифам, установленным в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и изменениям к нему в размере ______% от расходов на оплату труда.

(детализируется калькуляция и приводятся обоснования применения соответствующих тарифов)

Затраты в объеме 50800 руб. по статье «Командировочные расходы» связаны с необходимостью проведения **********************, а также участия в ************** испытаниях……..

(Приводится обоснование необходимости и объема затрат на командировки)

По статьям «Прочие расходы» затраты не предусмотрены.

Общехозяйственные не прямые расходы в размере 920 тыс. руб. установлены методом прямого калькулирования расходов, связанных с проведением НИР составляют _____ % от расходов на оплату труда.

Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался."

Пример

Форма № 2-тэо

СТРУКТУРА ЦЕНЫ выполнения работ по теме: "*********************************************************"

| № п/п | Наименование статей затрат |  |  |  | стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие |  |  |  | 700,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями |  |  |  | 1500,00 |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе: |  |  |  | 1800,00 |
| 3.1 | - затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору |  |  |  | 1800,00 |
| 3.2 | - затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Затраты на социальное страхование |  |  |  | 470,00 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований |  |  |  | 550,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2): |  |  |  | 120,00 |
| 6.1 | - затраты на командировки |  |  |  | 50,80 |
| 6.2 | - прочие прямые расходы |  |  |  | 0,00 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  | 920,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 6060,00 |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| Экономист |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

Расшифровка к статье 1. «Материалы и комплектующие» представляется по форме № 3-тэо. В статью «Материалы» включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию, воду, газ, пар, сжатый воздух, холод, запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия, необходимые для выполнения конкретной темы, за исключением материальных затрат, связанных с проектированием, изготовлением или приобретением специального оборудования.

Затраты, относимые на статью «Материалы и комплектующие» могут включать в себя затраты по их доставке, а также расходы по трансформации и передаче покупной энергии до места ее потребления.

Стоимость приобретения материальных ресурсов, отражаемых по статье «Материалы», формируется, исходя из цен на них, определенных в соответствии с действующим порядком ценообразования, и транспортно-заготовительных расходов. К транспортно-заготовительным расходам относятся расходы в виде наценок, надбавок, комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, затраты на транспортировку, хранение (у сторонних организаций) и доставку, включая погрузочно-разгрузочные работы, кроме оплаты труда постоянных складских рабочих, суммы потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли.

При определении затрат на НИР, относимых на статью «Материалы», следует учитывать, что стоимость материальных ресурсов, используемых для выполнения НИР, выполняемых учреждениями образования и науки, на основе хозяйственных договоров, формируется с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

В расшифровку затрат на материалы не допускается включение вычислительной техники (компьютеры, мониторы, сканеры и т.д.) и ее комплектующих (материнские платы, системные блоки и т.д.) в том случае, если техническим заданием не предусмотрено создание изделий (макетов, стендов), содержащих в себе элементы вычислительной техники.

Пример

Форма 3-тэо

| Расшифровка затрат по статье 1 "Материалы и комплектующие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и ПКИ |  |  | Един. изм. |  | Кол-во |  | Цена единицы (руб.) |  | Сумма (руб.) |  | Обоснование цены |
| Комплектующие ЭРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕСR-1000 мкФ-100В |  |  | шт. |  | 1 |  | 28,35 |  | 28,35 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Конденсатор В41456 40в 22000 мкФ |  |  | шт. |  | 1 |  | 438,72 |  | 438,72 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К73-17-63В-0,18 мкФ+10% -В |  |  | шт. |  | 2 |  | 47,28 |  | 94,56 |  | Счет ЗАО "РЕОМ" |
|  | С2-33Н-0,5-2,7 кОм+10% -А-Д-В |  |  | шт. |  | 2 |  | 1,31 |  | 2,62 |  | Счет ОАО "НПО "Эркон" |
|  | Ключ силовой ВТS555 |  |  | шт. |  | 3 |  | 278,4 |  | 835,20 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Диод MBR6045WT |  |  | шт. |  | 2 |  | 52,68 |  | 105,36 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Транзистор SPP70N10L |  |  | шт. |  | 4 |  | 55,96 |  | 223,84 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Контактор КНЕ 230УВ |  |  | шт. |  | 1 |  | 1900 |  | 1900,00 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Разъем 2РТТ32Б8Ш14В |  |  | шт. |  | 2 |  | 449,41 |  | 898,82 |  | Исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Элекон" |
|  | Вилка РПММ-1-35Ш1В |  |  | шт. |  | 1 |  | 498,08 |  | 498,08 |  | Прайс ОАО "Завод Атлант" |
|  | Магнитопровод ГМ54ДС90К644030 |  |  | шт. |  | 1 |  | 503 |  | 503,00 |  | Ценовой лист ООО "НПП "ГаммаМет" |
|  | Р1-12-0,125-3 кОм+10% М-А |  |  | шт. |  | 4 |  | 2,66 |  | 10,64 |  | сч. № 7300 от 24.04.09 г. ОАО "Ресурс" |
|  | С2-33Н-0,25-4,7 кОм+10%-А-Д-В |  |  | шт. |  | 2 |  | 0,98 |  | 1,96 |  | Прайс ОАО "Экситон" |
|  | СП3-19а-10 кОм+10% |  |  | шт. |  | 2 |  | 19,45 |  | 38,90 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Микросхема 574УД2А |  |  | шт. |  | 5 |  | 295 |  | 1475,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К10-17а-Н90-0,1 мкФ |  |  | шт. |  | 13 |  | 6,79 |  | 88,27 |  | Прайс ЗАО "РЕОМ" |
|  | Стабилитрон 2С133А |  |  | шт. |  | 1 |  | 30 |  | 30,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Дроссель ДМ-0,2-50В+5% |  |  | шт. |  | 1 |  | 3 |  | 3,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Розетка РПММ-1-35Г1В |  |  | шт. |  | 1 |  | 502,7 |  | 502,70 |  | исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Атлант" |
|  | Плата печатная ЮИЦН.758725.004 |  |  | шт. |  | 1 |  | 500 |  | 500,00 |  | Прайс ООО "Резонит" |
|  | Индикатор единичный 3Л341В (Д1) зеленый |  |  | шт. |  | 3 |  | 65 |  | 195,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Переключатель ПКН-105-1В |  |  | шт. |  | 2 |  | 2242,00 |  | 4484,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сталь 14Х17Н2 | кг. |  | 0,01 |  | 235,00 |  | 2,35 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Дюраль Д1 | кг. |  | 0,25 |  | 265,00 |  | 66,25 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Медь ДПРХМ5М1 | кг. |  | 0,51 |  | 350,00 |  | 178,50 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Проволока ЕR5356 BRIMA AL Mg5 | кг. |  | 0,3 |  | 341,81 |  | 102,54 |  | Счет ПК "Кип" |  |
|  |  | МПО 0,12 | м |  | 18 |  | 5,00 |  | 90,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Гетинакс | кг. |  | 0,03 |  | 117,00 |  | 3,51 |  | Счет ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Текстолит ПТК толщ. 3 мм ГОСТ 5-78 | кг. |  | 0,3 |  | 1147,50 |  | 344,25 |  | Счет ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Паста паяльная | кг. |  | 0,07 |  | 1980,00 |  | 138,60 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Припой ПОС 61 | кг. |  | 0,2 |  | 330,24 |  | 66,05 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Лак | кг. |  | 0,25 |  | 177,97 |  | 44,49 |  | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |  |
|  |  | Спирт | л |  | 0,25 |  | 150,00 |  | 37,50 |  | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |  |
|  |  | Крепеж (метизы)* | кг. |  | 0,5 |  | 970,00 |  | 485,00 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Пленка ПЭТ-Э,10х50 ГОСТ 24234-80* | м |  | 31 |  | 22,00 |  | 682,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Краска | кг. |  | 0,05 |  | 350,00 |  | 17,50 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Трубка 305 ТВ-40Т,1 белая ГОСТ 19034-82 | м |  | 2,5 |  | 10,00 |  | 25,00 |  | Счет ООО "Лесоторговая база" |  |
|  |  | Трубка Ф-4Д1,0х0,3 ГОСТ 22056-76 | м |  | 0,2 |  | 15,00 |  | 3,00 |  | Счет ООО "Лесоторговая база" |  |
|  |  | Нитки армированные 200ЛС ТУ8141-003-00319629-94 | м |  | 32 |  | 1,00 |  | 32,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Провод ПЭВ-2-2,24 ГОСТ 7262-78 | м |  | 4 |  | 550,00 |  | 2200,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Проволока ММ-03 ТУ16.К71-087-90 | м |  | 0,3 |  | 132,00 |  | 39,60 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Провод МГТФ 0,12 ТУ16-505.185-71 | м |  | 2,5 |  | 5,00 |  | 12,50 |  | Прайс ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481-80 | кг. |  | 0,7 |  | 170,00 |  | 119,00 |  | Прайс ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Возвратные отходы (металл) | кг. |  | 1,11 |  | 17,67 |  | 19,53 |  |  |  |
|  |  | Транспортно-заготовительные расходы | 1% |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  | Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС (рублей) |  |  |  |  |  |  | 697 00,21 |  |  |  |

Экономист		_______________________			___________________

(подпись)					(ФИО)

Расшифровка статьи 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" представляется по форме № 4-тэо.

На статью "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" относят расходы по выполнению части работ организациями-соисполнителями.

Необходимо помнить, что в соответствии со статьей 770 ГК РФ исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика в установленном порядке, поэтому привлечение к работам сторонних организаций должно быть обосновано в Пояснительной записке настоящей заявки.

Стоимость работ, выполняемых соисполнителем (соисполнителями), не может превышать стоимости работ головного исполнителя.

Пример

Форма № 4-тэо

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

| № п/п | Наименование организации | Наименование работы | Чем заканчивается (этап) работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Сигма» | ***************************************** | ****************************** | 1,2 | «__» ______ 20__ «___» _____ 20__ | 800,00 |
|  | ЗАО «РОНТ» | ****************************************** | ***************************** | 3 | «__» ______ 20__ «___» _____ 20__ | 700,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1500,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 3.1 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору» (форма № 5-тэо) должна содержать сведения о затратах по оплате труда ИТР и производственных работников (при необходимости), рассчитанную на основе трудоемкости, указанной в расчете плановой трудоемкости (форма № 1-тэо) с применением обоснованных Заявителем экономических нормативов.

В расчете плановой трудоемкости в обязательном порядке указывается количественный состав непосредственных исполнителей.

Количество месяцев начисления заработной платы должно соответствовать количеству месяцев выполнения работ согласно календарному плану и техническому заданию.

Пример

Форма № 5-тэо

Расшифровка затрат по статье "Расходы на оплату труда"

| Этапы работ | Продолжи-тельность выполнения работ, мес. | Коли-чество участ-ников (ИТР/ПП) | Категории работающих |  |  |  |  |  | Итого основная заработ-ная плата (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТР |  |  | Производственный персонал (ПП) |  |  |  |
|  |  |  | Коли-чество человеко-месяцев, подлежа-щих отработке | Средняя заработная плата в месяц, (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс.руб.) | Количество нормо-часов, подлежащих отработке | Сред-няя стои-мость нормо-часа (руб.) | Сумма основ-ной заработ-ной платы (тыс. руб.) |  |
| 1. | 3 месяца | 11/0 | 20,00 | 18 000,0 | 360,00 | 0 | 98 | 0 | 360,00 |
| 2. | 6 месяцев | 11/5 | 40 | 18 000,0 | 720,00 | 1500 | 98 | 147,00 | 867,5 |
| 3. | 1 месяц | 5/10 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 4000 | 98 | 392,00 | 482,00 |
| 4. | 1 месяц | 11/0 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 0 | 98 | 0 | 90,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1799,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

К числу работников - непосредственных исполнителей могут относиться не только персонал научной организации, занятый в основной деятельности, но также и работники внештатного (не списочного состава), привлекаемые для работы по НИОКР. В этом случае приводится обоснование по форме 6-тэо

Расшифровка статьи 3.2 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по по договорам гражданско-правового характера» (форма № 6-тэо) должна содержать сведения о затратах на оплату работ по договорам гражданско-правового характера.

Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с требованиями ГК РФ. К таким договорам относятся: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор поручения, агентский договор, авторский договор.

Гражданско-правовые договоры со сторонними лицами заключаются, прежде всего, в связи с отсутствием необходимых специалистов в организации.

По гражданско-правовым договорам оплачивается конечный результат выполненных работ, оказанных услуг, факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается актом приемки-сдачи.

Пример

Форма № 6-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

| № п/п | Наименование работы | Чем заканчивается работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ************** | ********** | 1 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 2. | ************** | ********** | 2 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 3. | ************** | ********** | 3 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| ИТОГО: |  |  |  |  | ******* |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 4 «Затраты на социальное страхование» (Форма 7-тэо)

Состав затрат (тарифы действительны на 2010 г.):

Для работников, с которыми заключены трудовые договора:

А) если организация применяет обычную систему бух. учета: 26% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 %

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Б) если организация применяет УСН: 14% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Для работников, с которыми заключены договора гражданско-правового характера:

А) если организация, заключающая договор, применяет обычную систему бух. учета: 23,1%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

Б) если организация, заключающая договор, применяет УСН: 14%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

Пример

Форма № 7-тэо

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц | 468,00 | 26% от ФОТ 1800 тыс. руб |
| 2 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 468,00 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 5. «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» представляется по форме № 8-тэо.

На статью «Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ» относятся затраты на приобретение и изготовление специального оборудования, специальных приспособлений и инструментов, приборов, аппаратов, стендов, установок и других материалов и устройств, необходимых для выполнения конкретной темы, включая расходы на проектирование, транспортировку и установку этого оборудования.

Не допускается включение затрат на приобретение серийных изделий, не являющихся объектами исследования (испытаний), и серийной, в том числе импортной, вычислительной техники, не относящейся к специальному оборудованию для научных работ.

Следует помнить, что закупка (разработка, изготовление) спецоборудования должны быть обоснованы в Пояснительной записке настоящей заявки.

Пример

Форма № 8-тэо

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

| № п/п | Наименование спецоборудования | Кол-во | Цена (тыс. руб) | Сумма (рубли) | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализированный стенд контроля | 1 | 250,00 | 225,00 | Трудоемкость изготовления 1800 н/ч |
| 2 | Специальная установка для ******** | 1 | 327,00 | 327,00 | Прайс-лист (счет) ******** № ******от **** |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.1 "Командировочные расходы" представляется по форме № 9-тэо.

Состав расходов на служебные командировки, порядок их оплаты определяется законодательством. В редакции 25-й главы НК РФ в состав расходов на командировки включаются:

— проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

— наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах;

— суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению руководителя организации на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В тех случаях, когда филиалы, участки и другие подразделения, входящие в состав научной организации, находятся в другой местности, местом постоянной работы сотрудника считается то производственное подразделение, работа в котором определена его трудовым договором.

Размеры и порядок оплаты суточных, квартирных и проездных расходов устанавливается законодательством РФ (Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2002 г. № 729 (суточные – 100 рублей в сутки, расходы по найму жилого помещения – 550 рублей в сутки, при этом день приезда день отъезда – один день). Нормативы для расчета командировочных за границу установлены Приказом Минфина России от 02.08.2004 г. N64н).

Командировки за границу необходимо обосновать в свободной форме, либо указать их цель в техническом задании.

Пример

Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

| № п/п | Цель команди-ровки и ее обоснование | Место коман-дирова-ния | Продол-житель-ность (сутки) | Проезд (рубли) | Суточ-ные (рубли) | Квартир-ные (рубли) | Командиро-вочные расходы на 1 человека (рубли) | Общее количество команди-рованных (чел.) | Всего (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | **** | 2 | 10000 | 100 | 1500 | 13700 | 2 | 27400 |
| 2 | ******** | **** | 2 | 80000 | 100 | 1500 | 11700 | 2 | 23400 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 50800 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.2 «Прочие расходы» (форма № 10-тэо) должна содержать сведения о затратах, непосредственно связанных с выполнением конкретной темы, но не отнесенных в рассмотренные ранее статьи прямых расходов.

В расшифровку прочих расходов могут включаться отдельными пунктами расходы на:

- подготовку специальной научно-технической информации;

- проведение научно-технических экспертиз;

- затраты на оплату пользования платными патентными и другими информационными ресурсам;

- затраты на проведение испытаний в том числе по оценке качества закупаемых материалов и комплектующих (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий), предназначенных для изготовления моделей, макетов, экспериментальных и опытных образцов, а также для использования в качестве объекта исследований.

Пример

Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на проведение патентных исследований | 0,0 |  |
| 2 | Затраты на проведение испытаний. | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

В расшифровке статье 7 «Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ» (форма № 11-тэо) отражаются расходы, непосредственно не связанные с реализацией планируемой НИР.

К ним относят расходы по обслуживанию оборудования научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-исследовательским и производственным процессом:

- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП.

- затраты по оплате услуг связи (включая Интернет) и электронной почты;

- затраты по арендной плата за помещения и коммунальные услуги (при обосновании необходимости);

- затраты по оплате информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг.

- затраты по оплате услуг банков.

- затраты на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники задействованной при выполнении НИР.

Расходы должны быть расшифрованы.

Уровень не прямых (общехозяйственных) расходов в процентном отношении не должен превышать 20% от суммы строк 1…6 формы № 2-тэо.

Пример

Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (непрямые) расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. | 0,0 |  |
| 2 | Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты. | 0,0 |  |
| 3 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники. | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники. | 0,0 |  |
| 5 | Оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг. | 0,0 |  |
| 6 | Арендная плата за помещения (при необходимости). | 0,0 |  |
| 7 | Оплата услуг банков. | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Другие расшифровки и обоснования.

В обоснование принятых в расчетах экономических нормативов Заявителями в произвольной форме могут быть представлены:

1. По уровню средней заработной платы непосредственных исполнителей:

— справка о выплате заработной плате за предыдущие периоды;

— список (численная характеристика) персонала непосредственных исполнителей, на которых начислялась заработная плата;

— расчет (анализ) фактических затрат по заработной плате непосредственных исполнителей за предыдущие периоды;

— расчет уровня средней заработной платы ИТР и средней стоимости нормо-часа производственного персонала;

— выписка из официальных статистических данных о среднем уровне заработной платы в соответствующей отрасли промышленности в регионе;

— справке об официальных уровнях инфляции повышающих (понижающих) коэффициентах.

2. По проценту накладных расходов:

— смета накладных расходов непосредственно относимых Заявителем на планируемую НИР;

— обоснование и расчет размера накладных расходов, отнесенных на различные статьи;

— расшифровка сумм, составляющих фонд заработной платы.

— расчет (анализ) фактических накладных расходов организации за предыдущие периоды.

— расчет-обоснование применения процента накладных расходов при калькулировании затрат по планируемой НИР.

2.2 Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств

2.2.1 Обоснование направлений расходования внебюджетных средств

Пример

Форма № 12-тэо

Направления расходования внебюджетных средств

| № п/п | Наименование видов работ (затрат) | Этап работы (календарного плана) | Цена видов работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ************************* | 1,2 | 0,0 |
| 2 | ************************* | 3 | 0,0 |
| 3 | ************************* | 4 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0 |

Должны быть перечислены основные виды работ, выполнение которых финансируется из внебюджетных источников, с указанием их стоимости.

К работам (затратам), финансируемым за счет внебюджетных средств могут относиться, в том числе:

- оплата подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплата государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- адаптация, поддержка и сопровождение программного обеспечения, используемого при выполнении НИР;

- затраты на организацию и проведение выставок, экспозиций, семинаров, форумов, конференций и т.п. для популяризации результатов НИР;

- затраты на аренду экспериментальных и исследовательских установок и стендов в сторонних организациях;

- затраты на проведение исследований по применению результатов НИР

и т.п.

2.2.2 Возможные источники внебюджетных средств

| Внебюджетные средства, тыс. руб. | Наименование источника | Название организации, юридический адрес | Наименование и реквизиты документов, подтверждающих возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных объемах |
| --- | --- | --- | --- |

Приводится информация об организациях, готовых выделить внебюджетные средства на выполнение проекта.

В соответствии с "Методическими указаниями по учету внебюджетных средств софинансирования выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", утвержденными приказом Федерального агентства по науке и инновациям от «30» октября 2009 г. № 256 источниками внебюджетных средств признаются: подтвержденная прибыль предприятий-участников работы, доход от эмиссии акций, прямые и венчурные инвестиции; безвозмездно полученное имущество; целевая финансовая помощь в виде грантов, договоров и т.д. (в т.ч. международная), благотворительные (добровольные) взносы и пожертвования, заёмные средства, привлекаемые участниками работы; оплата части работ, предусмотренных планом реализации работы, третьими лицами, другие источники, в которых отсутствует доля бюджетных средств.

| Наименование внебюджетных источников |  | Наименование источника средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материальные активы |  | Нематериальные активы (НМА) | Работы, услуги |
|  |  | Денежные средства | Основные средства (ОС) |  |  |
| Собственные средства организаций |  | Чистая прибыль участника | ОС собственные | НМА на балансе (имеющие денежную оценку) |  |
|  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |
| Средства российских резидентов и/или иностранных инвесторов | Прочие | Целевые благотворительные пожертвования, в т.ч. целевые гранты |  |  |  |
|  |  | Средства от размещения дополнительных акций |  |  |  |
|  |  | Увеличение уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество |  |  |  |
|  | Кредиты | Целевые кредиты |  |  |  |
|  | Заемные средства | Целевые займы (в т.ч. из средств Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИР и ОКР, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 127-ФЗ). |  |  |  |
|  |  | Целевые ссуды |  |  |  |
|  |  | Облигационные займы |  |  |  |

2.3 Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей.

Пример Календарного плана

Форма № 13-тэо

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

выполнения работ по НИР

«_______________________________________»

| № п/п | Наименование этапов | Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (продолжительность в месяцах) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выбор направления исследований | 1.1 Аналитический обзор информационных источников. 1.2 Исследование объекта НИР. 1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. 1.4 Выбор направления исследований, в том числе: — разработка возможных направлений проведения исследований; — разработка возможных решений отдельных исследовательских задач; — сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований; — обоснование выбора оптимального варианта направления исследований. 1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 1.6 Подведение итогов этапа НИР. 1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете. 1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Промежуточный отчет о НИР. Решение (Протокол) Ученого совета (НТС) исполнителя по рассмотрению Отчета о НИР. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 2 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 1.9 <…> |  |  | - | 00 |
| 2 | Теоретические исследования поставленных перед НИР задач | 2.1 Исследование природы объекта НИР. 2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР. 2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований. 2.4 Моделирование объекта исследований. 2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе: — разработка программной документации на составные части (компоненты) ПО; — разработка программной документации на ПК в целом; — разработка программы экспериментальных исследований; — изготовление экспериментального образца ПО. 2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ) 2.7 Подведение итогов этапа НИР. 2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете. 2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Промежуточный отчет о НИР. Решение (Протокол) Ученого совета (НТС) исполнителя по рассмотрению Отчета о НИР. Программная документация экспериментального образца в соответствии с п.[_._] ТЗ. Техническая документация специального оборудования в соответствии с п.[_._] ТЗ. Акт об изготовлении экспериментального образца. Программа экспериментальных исследований. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 4 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 2.10 <…>. |  |  | - | 00 |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| 3 | Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач | 3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе: — проведение экспериментов с процессами, которые подлежат автоматизации; — проведение исследовательских испытаний составных частей (компонентов) экспериментального образца ПО в соответствии с программой экспериментальных исследований; — проведение исследовательских испытаний экспериментального образца ПО (ПК) в целом в соответствии с программой экспериментальных исследований; — исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик экспериментального образца ПО, установленных требованиями ТЗ. 3.2 Доработка экспериментального образца ПО по результатам экспериментальных исследований. 3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований. 3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных. 3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 3.6 Подведение итогов этапа НИР. 3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете. 3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Промежуточный отчет о НИР. Решение (Протокол) Ученого совета (НТС) исполнителя по рассмотрению Отчета о НИР. Акты результатов испытаний. Протоколы проведения исследовательских испытаний. Откорректированная программная документация экспериментального образца в соответствии с п.[_._] ТЗ. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 6 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 3.9 <…>. |  |  | - | 00 |
| 4 | Обобщение и оценка результатов исследований | 4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: — обобщение результатов исследований; — сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований; — оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем; — анализ выполнения требований ТЗ на НИР; — оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР. 4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе: — проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов; — разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики; — разработка проектов ТЗ для проведения последующих НИОКР. 4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете. 4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Заключительный отчет о НИР. Решение (Протокол) Ученого совета (НТС) исполнителя по рассмотрению Отчета о НИР. Проект ТЗ для проведения ОКР. [Проект международного стандарта] Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 2 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 4.6 Проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов. |  |  | - | 00 |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 00 | 00 |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Здесь и далее в круглых скобках курсивом приведен пояснительный текст.

Для мероприятий 1.2-1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (для работ со сроком выполнения более одного года).

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

П/пункт 8.1.4 приводится в случае, если значение индикатора И1._.1 = 1 (п. 8.2 настоящего технического задания)

В обозначениях индикаторов N выбирается в соответствии с номером мероприятия Программы и равен 2, 3, 4, 5, 6.

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект ТЗ на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

При общем объеме бюджетного финансирования работ:

- до 5 млн. руб. – 0%,

- от 5,1 до 10 млн. руб. – 10% от общей стоимости работ,

- от 10,1 до 15 млн. руб. – 12% от общей стоимости работ,

- от 15,1 до 20 млн. руб. – 17% от общей стоимости работ.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», понимаются относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом

Звездочкой (*) помечены работы, которые устанавливаются с учетом характера и целевого назначения НИР

Здесь и далее вместо общих формулировок должны быть приведены наименования работ, применительно к теме НИР