Инструкции по заполнению форм документов Заявки

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.7 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России

на 2007-2012 годы»

(для опытно-конструкторских работ, направленных на создание программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения)

2010 г.

Москва

## Инструкция по заполнению Пояснительной записки

Общие требования

Пояснительная записка (далее – ПЗ)  к Заявке подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_1_pz.doc) с обоснованием, таблицами, графиками и рисунками, по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ПЗ размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ПЗ должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ПЗ не ограничен. В случае необходимости к ПЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ПЗ

Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце  ПЗ должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ПЗ не допускается:

1) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

2) сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

4) употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

5) использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

6) применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ПЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (далее - НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Пояснения к заполнению разделов ПЗ

1 Общие сведения

1.1 Блок ФЦП: «Разработка технологий»

1.2 Направление реализации ФЦП (основное):

Следует указать основное направление реализации Программы, в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту:

- Прогнозирование и мониторинг развития научно-технической сферы

- Живые системы.

- Индустрия наносистем и материалы.

- Информационно-телекоммуникационные системы.

- Рациональное природопользование.

- Энергетика и энергосбережение.

1.2.1 Сопутствующее направление реализации ФЦП:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) реализации Программы, для которого результаты проекта имеют ключевое значение.

1.3 Приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать основное приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта имеют ключевое значение:

- Медицинская техника и фармацевтика.

- Космос и телекоммуникации.

- Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

- Энергоэффективность.

- Ядерные технологии

1.3.1 Сопутствующее направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта также имеют важное значение.

1.4 Мероприятие Программы:

Следует указать номер мероприятия Программы (см. текст Программы), в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту.

1.5 Критическая технология (основная):

Следует указать основную критическую технологию, к которой может относиться предлагаемый к реализации проект. (см. Справочные и информационные материалы по подготовке заявки. Перечень критических технологий Российской Федерации). В случае, когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать наиболее значимую для данного проекта.

1.5.1 Сопутствующая критическая технология:

Когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать сопутствующую (ие) критическую (ие)  технологию (ии).

1.6 Тема работы:

Наименование темы работы (заявки) должно отражать сущность и характер работы.

Например:

"Разработка технических и программных средств для построения территориально-распределенных информационных систем сбора, обработки, аналитического планирования и управления технологическими параметрами инженерных сетей систем жизнеобеспечения зданий и сооружений",

"Разработка методики и средств бесконтактной акустической тензометрии для оценки напряженно-деформированного состояния потенциально опасных производственных объектов".

1.7 Цель работы:

Указывается научно-техническая цель работы, например:

- разработка и создание новой научно-технической продукции;

- завершение НИОКР и изготовление опытных образцов (опытной партии) изделия

и т.п.

В определении цели должен быть указан полезный (технический, организационный, социальный) эффект, который обеспечивается использованием полученного научного результата, например:

- вывод на рынок новой научно-технической продукции;

- обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;

- повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации технологического оборудования;

- прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, создание новых рабочих мест;

- снижение экологической нагрузки на природу внедрением энергосберегающей экологически безопасной технологии производства товаров;

- обеспечение промышленности или населения новым видом информационных услуг и т.п.

Цель должна подразумевать положительную динамику, изменение каких-либо показателей в лучшую сторону, например:

- увеличение скорости...;

- повышение точности...;

- уменьшение издержек...;

- снижение потребления...;

- улучшение показателей...;

и т.п.

Например:

"Создание комплекса программных и технических средств (далее - КПТС), предназначенных для комплексного учета, контроля и управления в сетях энерго- и жизнеобеспечения и методик его применения для построения систем мониторинга и управления территориально-распределенными объектами муниципальных и ведомственных образований с целью увеличения энергосбережения",

"Создание методики и средств бесконтактной акустической тензометрии для оценки напряжено-деформированного состояния оборудования и трубопроводов потенциально опасных производственных объектов, обеспечивающих достоверность результатов измерений не ниже 95% без специальной подготовки поверхности контролируемого объекта для выполнения процесса измерений".

2 Данные о заявителе (инициаторе) предложения

2.1 Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) или фамилия, имя, отчество физического лица:

Указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными документами или фамилия, имя, отчество (полностью) физического лица.

2.2 Юридический адрес или адрес места жительства физического лица:

Указывается юридический адрес организации в соответствии с учредительными документами или адрес места жительства физического лица.

2.3 Организационно-правовая форма организации:

Указывается организационно-правовая форма организации в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.4 Форма собственности организации:

Указывается форма собственности организации в соответствии с Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.5 ИНН:

Указывается Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации или физическому лицу.

2.6 Телефон / факс:

Указывается номер телефона и телефакса организации (контактного лица) или физического лица с указанием кода города.

2.7 E-mail:

Указывается адрес(а) электронной почты организации (контактного лица) или физического лица .

2.8 Контактное лицо:

Указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного контактного лица.

3 Необходимость выполнения предлагаемых работ

3.1 Актуальность работ

Должно быть дано обоснование актуальности выбранного направления исследований (в рамках приоритетного направления ФЦП) в соответствии с:

- современными тенденциям развития науки и техники;

- значимости решаемой задачи и новизны подходов к ее решению с точки зрения преодоления ресурсных, спросовых, экологических и др. ограничений на рынках соответствующих товаров и услуг;

- усиления конкурентных позиций отечественных производителей.

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре работ данного направления и его преимуществах по сравнению с другими подходами.

В обоснование актуальности должны (могут) быть использованы сведения (выводы):

— об уникальности исследуемых областей и (или) технологий;

— об отношении к критическим технологиям;

— о масштабах в рамках национального и мирового уровня научно-технического развития;

— о достижение прорывных результатов в области преодоления различных ограничений (ресурсных, экологических, спросовых, экономических и т.п.) на рынке соответствующих товаров;

— о новизне подходов и значимости решаемых задач с точки зрения усиления конкурентных позиций отечественных производителей.

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению

Должны быть приведены:

- характеристика поставленной проблемы как отражения определённых общественных потребностей;

- описание состояния разработок в данной области в России и за рубежом и результатов, определяющих мировой уровень;

- характеристика новизны предлагаемых подходов к решению задачи в сопоставлении с ведущимися в настоящее время в стране и за рубежом работами;

- обоснование целесообразности самостоятельного проведения ОКР (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты предлагаемых работ).

Характеристика новизны должна быть подтверждена сведениями:

- о публикациях (от 3-х до 5-ти) в рецензируемой печати по тематике предлагаемого проекта, которые наиболее полно, по мнению Заявителя, отражают мировой уровень в данной области (научных исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области, с указанием следующих сведения о приведенных публикациях:

- Фамилия первого автора,

- Год опубликования,

- Название статьи,

- Научный журнал,

- Импакт-фактор журнала,

- URL ссылка на краткое резюме статьи на сайте журнала или в электронной библиотеки с бесплатным доступом,

- DOI – цифровой идентификатор документа,

- об аналогах планируемого результата,

- о патентах (заявках) по теме проекта наиболее близких, по мнению Заявителя, к тематике проекта и отражающих мировой уровень предлагаемого к реализации проекта, с указанием следующих данных:

- ФИО первого автора патента,

- Наименование патентообладателя (или патентообладателей, если таковых несколько),

- Год подачи заявки,

- Год выдачи патента (если патент был получен),

- Номер регистрационной записи в базе данных,

- Название (URL) базы данных, где депонировано описание изобретения,

- Название изобретения.)

- обоснование целесообразности самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты данных исследований).

Должно быть дано обоснование возможности получения результата, способного к правовой охране – изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных микросхем, программа для ЭВМ, база данных, секрет производства (ноу-хау).

Должна быть четко сформулирована задача (задачи), ставящаяся перед потенциальным исполнителем работ, и достаточно полно описаны подходы для решения ставящейся задачи.

3.3 Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

Обосновывается достаточная масштабность влияния результатов реализации (коммерциализации) результатов работы на структуру и эффективность отечественного промышленного производства – ежегодно в разы превышающая бюджетные вложения в проект.

Должны быть приведены:

- оценка масштабности результатов работ (отрасли промышленности, экономики и другие сферы применения, конкретные крупные потребители разрабатываемой продукции и услуг на внутреннем и внешних рынках);

- прогнозная оценка социально-экономической эффективности ожидаемого научно-технического результата работ (возможное влияние на структуру производства и потребления в соответствующих секторах внутреннего и внешних рынков; перспективы увеличения экспорта и импортозамещения и т.д.);

- описание ожидаемых социально-экономических эффектов от применения созданной в результате реализации проекта продукции, в том числе:

а) улучшение качества жизни и здоровья населения;

б) повышение производительности труда и улучшение его условий;

в) совершенствование технологических процессов с точки зрения повышения производственной безопасности (включая экологическую);

г) повышение комплексности и глубины переработки сырья, сокращение отходов производства;

д) снижение материало- и энергоёмкости производства;

е) повышение уровня автоматизации производства;

ж) обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла и др.

4 Планируемые научно-технические результаты

4.1 Описание планируемых результатов

4.1.1 Наименование результата

При формулировании наименования результата должны быть использованы справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411. В частности, Рекомендации по порядку формирования наименования результатов работ, подготовленные с учетом "Методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" (утверждены приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63).

Должно быть указано сформулированное в лаконичной форме наименование результата, отражающее его существо. В начале названия указывается термин, отражающий назначение результата (например, способ, конструкция, технология и др.), далее область применения результата. Например, «Способ изготовления электродных пластин для химических источников тока».

При формулировании наименования результата следует использовать общепринятые в данной области науки и техники термины. Если результат включает в себя другие результаты в качестве составных частей, рекомендуется приводить их наименование.

4.1.2 Краткое описание результата

В описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Формулировка может содержать характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен, с указанием технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации.

Формулировка технического или иного положительного эффекта должна быть указана из следующего перечня:

Наименование направления технического совершенствования результата

Совершенствование конструкции

Усовершенствованы тактико-технические характеристики

Качественно изменены тактико-технические характеристики

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части стойкости к механическим и климатическим воздействиям

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части надежности и долговечности

Улучшены эргономические характеристики

Упрощена эксплуатация и повышено качество обслуживания

Снижена стоимость разработки и производства изделия

Прочие достигнутые результаты

Конструкционные материалы

Предложен принципиально новый материал с уникальными свойствами

Улучшены характеристики существующих материалов

Предложены новые области применения материалов

Усовершенствована технология производства материала

Предложены новые методы контроля качества материала и соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимости материала

Прочие достигнутые результаты

Топливо и смазочные материалы

Предложены принципиально новые виды топлива

Улучшены характеристики существующих видов топлива

Предложены качественно лучшие смазочные материалы

Улучшены характеристики существующих смазочных материалов

Усовершенствована технология производства топлива и смазочных материалов

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества топлива и смазочных материалов, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость топлива и смазочных материалов

Прочие достигнутые результаты

Технология разработки и производства продукции

Предложены принципиально новые технологии разработки и производства продукции

Усовершенствованы существующие технологии разработки и производства продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие технологические операции

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества изделий, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость разработки и производства продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология эксплуатации продукции

Предложена принципиально новая технология эксплуатации продукции

Усовершенствована существующая технология эксплуатации продукции

Повышены характеристики ремонтопригодности продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие методы контроля и обеспечения качества продукции в процессе эксплуатации

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие диагностические системы контроля качества продукции в процессе эксплуатации

Снижена стоимость эксплуатации продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология утилизации продукции

Предложены принципиально новые технологии утилизации продукции

Усовершенствованы существующие технологии утилизации продукции

Предложены новые или усовершенствованы существующие методы транспортирования и хранения отработавшей установленный срок эксплуатации продукции

Предложено новое или усовершенствовано существующее оборудование для утилизации продукции

Снижена стоимость работ по утилизации продукции

Прочие достигнутые результаты

Прочие виды результатов и направления совершенствования

Если необходимое направление в таблице отсутствует, то приводятся соответствующие формулировки.

Если результатом будет являться секрет производства (ноу-хау), то его сущность не раскрывается.

4.1.3 Перспективные направления применения результата для дальнейших исследований

Должны быть указаны наименование(я) перспективного(ых) направления(ий) применения результата для проведения дальнейших исследований и разработок.

Формулировка направлений применения результата должна быть указана из приведенного ниже  перечня.

Если результат близок к группе направлений применения результата для дальнейших исследований, но не идентифицируется ни с одним из направлений, то приводится наименование нового направления.

Наименование перспективных направлений применения результата

Радиоэлектронная элементная база

Технология изготовления сверхбольших и сверхбыстродействующих интегральных схем (СБИС и ССИС)

Технология изготовления ИС на новых полупроводниковых материалах (арсенид галлия, галлий-алюминий-арсенид).

Поиск путей создания технологии приборов квантовой наноэлектроники

Поиск путей создания трехмерных ИС

Приборы и устройства СВЧ-диапазона

Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых, керамических, сверхпроводящих и т.п.)

Системы автоматизированного проектирования (САПР) для технологий производства СБИС и ССИС

Высокопроизводительная вычислительная техника

Методы построения высокопроизводительных ЭВМ с векторно-конверсной и параллельной архитектурой

Технология создания малогабаритных вычислительных комплексов

Комплексирование неоднородных по программному обеспечению систем

Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и речи

Комплексы и системы для связи и сетей ЭВМ

Поиск путей создания оптических ЭВМ, нейрокомпьютеров

Программное обеспечение

Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем

Средства автоматизации разработки программного обеспечения

Устойчивость программного обеспечения

Программное обеспечение для сетей ЭВМ

Исследования в области математических основ семантики языка, новых алгоритмов решения задач комбинаторной оптимизации, языков сверхвысокого уровня

Экспертные системы, искусственный интеллект и робототехника

«Оболочки» экспертных систем, базы знаний, методы их структурирования

Адаптация экспертных систем к предметной области деятельности человека

Поиск новых методов обработки с помощью ЭВМ образов, текстов, речи, сенсорных восприятий на основе НФП

Поиск путей создания искусственного интеллекта на базе перспективных средств вычислительной техники

Роботизированные комплексы, управляемые оператором

Роботизированные комплексы, адаптирующиеся к изменяющимся задачам

Специализированное программное обеспечение для робототехники

Интеграция данных

Методы отбора, интерпретации данных и форм представления информации на системы отображения (СОИ) индивидуального пользования

Методы комплексирования и интеграции данных в перспективных разработках и представление их в СОИ группового пользования

Комплексирование и интеграция данных для управления промышленными комплексами

Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы

Имитация и моделирование

Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития

Разработка методов проведения экспериментов, невоспроизводимых в реальных условиях

Построение универсальных блоков ММ и ИМ, в т.ч. работающих в диалоговом режиме

Поиск методов комплексирования ММ и ИМ с экспертными системами искусственного интеллекта

Оптоэлектроника

Оптоэлектронные вычислительные комплексы, устройства и приборы

Оптоэлектронные ИС

Высокоэффективные модуляторы света

Элементы для волоконно-оптической связи

Полупроводниковые лазеры малой и средней мощности

Оптическая память

Оптическое волокно со сверхнизкими потерями

Крупногабаритная адаптивная оптика

Оптико-электронные и лазерные системы

Новые материалы и вещества

Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов

Повышение физико-механических и технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции

Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем

Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических систем

Компенсация критического отставания от мирового уровня достижений в областях материаловедения, приоритетных для развития техники

Рационализация структуры потребления материалов в промышленности путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек получения материалов

Научно-методические, организационные и информационные проблемы управления развитием материалов

Двигателестроение

Разработка новых схем и компоновок перспективных двигателей, обеспечивающих существенное повышение их удельных характеристик техники

Создание высокоэффективных компрессорных систем с высокой степенью сжатия рабочего тела

Разработка высокотемпературных камер сгорания двигателей

Разработка перспективных адаптивных систем управления двигательными установками и контроля их технического состояния

Электроэнергетика

Исследование и разработка химических источников тока различного типа

Разработка накопителей энергии различного типа

Создание газотурбинных, дизельных энергоустановок различного назначения

Создание нового поколения электрических машин малой мощности

Исследование и создание нового поколения силовых полупроводниковых приборов

Создание коммутационной аппаратуры с улучшенными характеристиками

Поиск путей и методов прямого преобразования тепловой, световой и химической энергии в электрическую

Высокотемпературная сверхпроводимость и криогенная техника

Разработка новых видов сверхпроводящих материалов (ВТСП)

Разработка приборов и устройств на основе ВТСП

Разработка технологии и создание криогенных систем охлаждения

Разработка сверхкомпактных высокопроизводительных процессоров и вычислительных комплексов на основе ВТСП

Разработка высокотемпературных сверхпроводящих кабелей

Биотехнологии

Эргономика

Теоретические основы эргономических требований по показателям освоения, обитаемости, управляемости, обслуживаемости, эффективности и надежности их функционирования

Принципы построения систем адаптивного информационного обеспечения деятельности человека для распределения функций между человеком и машиной

Функционирование технических систем с учетом возможностей и особенностей оператора и динамики его функционального состояния

Методы и средства диагностики психической деятельности оператора при воздействии физических полей при эксплуатации технических систем

Влияние факторов внешней среды на функции организма специалиста и разработка профилактических мероприятий

Другие перспективные направления применения результата

4.1.4 Ключевые слова

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

Указываются ключевые слова, характеризующие планируемый результат. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов (словосочетаний) в именительном падеже, которые обеспечивают возможность проведения проверки патентной чистоты планируемого результата и информационного поиска.

4.2 Характеристика разрабатываемой продукции

Подробно описываются технические характеристики предлагаемой продукции с перечислением составных частей и их взаимодействия с выделением существенных отличий и достоинств предлагаемого проекта.

По возможности следует приложить структурную, функциональную схемы, описание изделия.

Примерное содержание подраздела определяется видом продукции.

Следует указать - технические функции и основные методы применения по назначению, состав (в т.ч. указание вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий), описание взаимодействия основных составных частей (с приложением структурной схемы).

Следует показать, за счет каких нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или (для конечного объекта разработки, имеющего аналоги) улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей.

4.3 Описание объекта для коммерциализации

Указывается, что именно будет являться объектом реализации сторонним покупателям и заказчикам по итогам выполнения ОКР:

- "ноу-хау", патент, программная и иная документация;

- готовые изделия (по результатам опытного производства);

- сервисные и иные услуги.

Приводится таблица сравнения конкретных параметров предлагаемой новой продукции с имеющимися на рынке аналогами по совокупности технических показателей и стоимости:

| Характеристики (параметры) | Ед. изм | Заявля- мый проект | Наименование аналога 1, фирма – изготовитель (страна), год выпуска | ... | Наименование аналога N, фирма – изготовитель (страна), год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели: - назначения - эксплуатационные - надежности - экономические |  |  |  |  |  |

Показатели назначения (технические нормы и количественные показатели, характеризующие основные свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена и обуславливающие область ее применения):

- производительность, пропускная способность;

- пределы работы (пространственные, частотные, мощностные и т.д.);

- допустимая погрешность выполнения операций, показатели точности измерений (для средств измерений);

- чувствительность;

- параметры воздействия на сопрягаемые изделия;

Показатели эксплуатационные:

- условия применения (рабочая температура, давление, влажность и т.д., или группа условий эксплуатации, напр. по ГОСТ 15150);

Показатели надежности по ГОСТ 27.002 (или по другим ГОСТ, соответствующим виду разрабатываемой продукции):

- безотказность (вероятность безотказной работы, средняя наработка на отказ, наработка на отказ);

Кроме того, следует в свободной форме сравнить получаемый в результате реализации проекта товар с имеющимися российскими и зарубежными аналогами по основным удельным и потребительским характеристикам.

Обосновываются преимущества и конкурентоспособность. Уточняется необходимость проведения сертификации предлагаемых категорий продукции или ее компонентов.

4.4 Предпосылки для успешного завершения проекта (реальность получения ожидаемого научно-технического результата)

Должна быть представлена оценка научно-технического задела: результаты расчетов, моделирования или экспериментов и т.п. Прилагаются материалы и документы, подтверждающие полученные результаты.

Особое внимание следует уделить оценке научно-технических рисков осуществимости заявленных целей, в том числе, неполучения требуемых характеристик продукции.

В произвольной форме приводится любая дополнительная информация о научных или технических аспектах проекта, не вошедшая в предыдущие разделы и которую заявитель сочтет необходимой.

4.5 Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения предполагаемых результатов коммерциализации)

Приводятся:

- оценка вариантов организации промышленного производства разрабатываемых товаров (услуг);

- оценка экономических, производственных и др. условий и факторов, необходимых для обеспечения социально-экономических эффектов от выпуска и коммерциализации в экономически целесообразных объёмах разрабатываемых товаров (услуг);

- информация о возможности привлечения материально-сырьевых и финансовых ресурсов, кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для организации производства;

- описание необходимого для проведения коммерциализации производственного и кадрового потенциала.

Дается оценка рынка сбыта товарной продукции. Сообщается, проводились ли специальные маркетинговые исследования.

Приводятся:

- результаты маркетинговых исследований (оценка рынков, уровень конкуренции на целевых рынках и т.п.),

-описание возможных сегментов рынка, на которые ориентируется проект, прогноз его емкости в натуральном исчислении и денежном эквиваленте на пятилетие; характеристика возможных конкурентов и способов борьбы с ними,

-состав и описание возможных потребителей результата работы, на которых ориентируется проект, способы использования этого результата;

- информация о предполагаемой системе продвижения продукта на рынки (имеется действующая система продвижения по сходной продукции, планируется привлечение систем продвижения партнеров, система продвижения будет создаваться в рамках проекта).

- обоснование ценовой политики.

Отдельно приводятся аналогичные данные по зарубежному рынку.

4.6 Оценка рисков выполнения проекта

Должны быть представлены оценка степени риска выполнения проекта и анализ возможных факторов способных оказать негативное воздействие на ход выполнения работ, а также возможные меры по снижению рисков:

1) Технический риск

Т.е., возможность:

- отрицательных результатов ОКР;

- недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских разработок;

- опережения технического уровня и технологических возможностей производства освоить результаты разработок.

2) Производственный риск

Т.е,. невозможность производства продукции проекта из-за:

- нерентабельности производства продукции;

3) Коммерческий риск

Т.е., возможность:

- неправильного выбора экономических целей проекта;

- неправильной оценки потребных финансовых ресурсов;

- неправильной оценки рынков сбыта;

4) Конъюктурный риск

Т.е., возможность:

- опережения проекта конкурентами или блокада ими рынка;

- непредвиденной конкуренции.

5) Сбытовой риск

Т.е., возможность неполучения запланированных доходов от продажи продукции проекта:

- количество потребителей оказалось меньше спрогнозированного;

- отказ потребителей от продукции проекта.

4.7 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы

Должны быть приведены характеристики организаций, которые, по мнению заявителя, потенциально могут выполнить предлагаемые работы в случае победы в конкурсе. Могут быть указаны наименования конкретных организаций.

5. Выполнение индикаторов и показателей программного мероприятия Программы в рамках данного проекта

Должны быть перечислены наименования и указаны значения индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы, которые могут быть достигнуты в ходе выполнения работ по проекту.

Должно быть дано обоснование достижения приведенных значений индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы.

6. Общий объем финансирования предлагаемых работ

Необходимо указать сведения об общем объеме финансирования работ, в том числе выполняемых за счет средств из внебюджетных источников  (всего и в разбивке по годам исполнения проекта).

Инструкция по заполнению Технического задания

Общие требования

Техническое задание (далее – ТЗ) подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_2_tz.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЭО размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЭО должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ТЗ не ограничен. В случае необходимости к ТЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ТЗ

Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ.

Величины, определяющие требования и технические характеристики изделия, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ТЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

- употреблять математические знаки без цифр, например ( (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81.

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Перечень нормативно-технической документации,

упомянутой в ТЗ и инструкции к нему

ГОСТ 2.118-73 «ЕСКД. Техническое предложение»

ГОСТ Р 8.654-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений»

ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

ГОСТ 15.012-84 «СРПП. Патентный формуляр»

ГОСТ 19.001-77 «ЕСПД. Общие положения»

ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. Виды программ и программных документов»

ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки»

ГОСТ 19.106-77 «ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом»

ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.301-79 «ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.402–78 «ЕСПД. Описание программы. Требования к содержанию и оформлению»

ГОСТ 19.701-90 «ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения»

ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Основные положения»

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.»

ГОСТ Р ИСО 9127-94 «Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требование к качеству и тестирование»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 «Информационная технология. Руководство по применению

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207(Процессы жизненного цикла программных средств)»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008  «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002  «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности»

ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения»

ГОСТ 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины  и определения»

ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения»

ГОСТ 18322-78 « Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»

ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»

ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения».

ГОСТ 27201-87 «Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования»

ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств. Общие положения»

ГОСТ 28388-89 «Система обработки информации. Документы на магнитных носителях данных»

ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»

ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения»

ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»

ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию»

ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

Пояснения к заполнению разделов ТЗ

(Разделы ТЗ должны содержать следующие сведения:)

Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме:

"___________________________________"

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии с п. 1.6 Пояснительной записки Заявки)

1 Основание для проведения ОКР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель ОКР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения ОКР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования указывается цель выполнения ОКР в точном соответствии с п. 1.7 Пояснительной записки Заявки.

Указывается научно-техническая цель проекта.

Указывается полезный эффект (технический, организационный, социальный), который обеспечивается использованием полученного научно-технического результата)

Например:

"3.1 Разработка программного комплекса автоматизированного тестирования протоколов Интернета прикладного уровня на соответствие стандартам протоколов Интернета."

"3.1 Разработка программного обеспечения для высокопроизводительных параллельных вычислительных комплексов, позволяющего исследовать <…> процессы"

4 Назначение продукции

Например:

"4.1 Разрабатываемый программный комплекс автоматизированного тестирования протоколов Интернета <…> (далее – Комплекс) предназначен для автоматизации разработки тестов и проведения сертификационного или приемочного тестирования для новых информационных систем, использующих протоколы передачи почтовых сообщений в сети Интернет (SMTP, POP3, IMAP), для взаимодействия с пользователями и/или другими информационными системами"

"4.1 Разрабатываемый программный комплекс (далее – ПК) предназначен для автоматического мониторинга трафика с целью обнаружения и идентификации <…> по <…> признакам и предотвращения <…>"

"4.1 Разрабатываемый программный комплекс (далее – ПК) предназначен для осуществления многокритериальной многопараметрической оптимизации формы объекта со сложной геометрией поверхности с целью получения неулучшаемых характеристик течения жидкости или газа"

5 Технические требования к программе или программному комплексу

5.1 Состав продукции

(При наличии нескольких видов продукции для каждого вида перечисляются основные составные части вида продукции или приводятся требования к его составу, а также при необходимости указывается назначение составных частей.

Указывается, какие составные части разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки или являются покупными изделиями.

В состав вида продукции (изделия) могут входить также эксплуатационная документация, тара и упаковка.

Если разрабатываемый вид продукции должен иметь несколько исполнений (модификаций), то в ТЗ должна быть определена его базовая конструкция и приведен состав каждого исполнения).

Например:

"5.1.1 В состав разрабатываемого Комплекса должны входить:

1) Программный пакет <…>, предназначенный для моделирования <…>;

2) Программный пакет <…> (правообладатель – ФГУП «Предприятие»), предназначенный для управления выполнением задач в Grid-среде;

3) Вновь разрабатываемый модуль загрузки <…> в Grid-среду;

4) Вновь разрабатываемый модуль сбора, просмотра и анализа результатов расчетов;

5) Вновь разрабатываемый модуль выбора ресурсов для расчета <…> в Grid-среде;

6) Эксплуатационная документация;

7) Тара и упаковка."

5.2 Требования к функциональным характеристикам

5.2.1 Требования к составу выполняемых функций

(Термины и определения по ГОСТ 15971-90.

Устанавливаются требования к функциональным характеристикам (параметрам), обеспечивающим выполнение изделием своих функций в заданных условиях применения и эксплуатации, в том числе с учетом аварийных ситуаций.

Автоматическая функция должна обеспечивать выполнение функции без участия человека-оператора.

Автоматизированная функция должна обеспечивать возможность выполнения указанной функции с участием человека-оператора.

Устанавливаются требования к средствам ввода, вывода и отображения информации, к пользовательскому интерфейсу)

Например:

"5.2.1.1 Разрабатываемый ПК должен обеспечивать:

1) автоматическую генерацию расчетной сетки с локальной <…>;

2) автоматическое распараллеливание заданий на прямой расчет (до <…> включительно;"

"5.2.1.2 Разрабатываемый ПК должен обеспечивать возможность:

1) автоматизации разработки тестов и проведения сертификационного или приемочного тестирования для новых информационных систем, поддерживающих <…>;

2) интерактивной визуализации расчетных данных, позволяющей изучать протекающие процессы."

5.2.2 Требования к организации входных данных

(Устанавливаются формы (форматы, носители) представления входных данных и языки их описания, используемые в разрабатываемом ПО.

Устанавливаются формы (форматы, носители) представления данных, управляющих процессом функционирования, и языки их описания для разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности представления входных данных)

Например:

"5.2.2.1 Входными данными разрабатываемого ПК должны являться:

1) изображения в форматах – bmp, jpeg, gif, tiff, DICOM;

2) документы в форматах – doc, pdf, xls, txt."

5.2.3 Требования к организации выходных данных

(Устанавливаются формы представления выходных данных, обеспечиваемые разрабатываемым ПО.

Устанавливаются требования относительно возможности управления потоком выходных данных в процессе функционирования разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности получаемых результатов решаемых задач)

Например:

"5.2.3.1 Выходными данными разрабатываемого ПК должны являться:

1) результаты анализа системы <…>:

- графическая информация в формате – bmp, jpeg, gif, tiff, DICOM;

- текстовая информация в формате – xls, CSV

2) отчеты о <…> диагностике состояния системы и сообщения о всех возникших ошибках:

- текстовая информация в формате CSV."

5.2.4 Требования к временным характеристикам

(При необходимости, устанавливаются требования к временным характеристикам ПО как по выполнению отдельных функций и операций, так и решению задачи в целом)

Например:

"Требования к временным характеристикам программы не предъявляются."

"5.2.4.1 Разрабатываемый Комплекс должен обеспечивать следующее время выполнения:

1) запуск (открытие) файла <…> размером <…> – <…> секунд, не более;

2) время решения сложной оптимизационной задачи <…> часа (<…> недели), не более (сложной задачей является <…>);

5.2.4.2 Разрабатываемый ПК должен обеспечивать время выполнения задачи в целом – время принятия оперативного решения: <…> мс, не более."

5.3 Требования к надёжности

(Термины, определения, показатели и требования по ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 24.701-86.

Устанавливаются требования к обеспечению надёжного функционирования разрабатываемого ПО)

Например:

"5.3.1 Разрабатываемый <…> должен удовлетворять следующим требованиям по времени восстановления после отказа:

1) Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств, <…> минут, не больше.

2) Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

3) Надёжное функционирование Комплекса должно быть обеспечено:

- контролем входной и выходной информации;

- работой конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий;

5.3.2 Критерии отказа и предельного состояния разрабатываемого <…>:

1) Отказом разрабатываемого <…> считают прекращение выполнения Комплексом функций, заданных требованиями п. <…> настоящего технического задания;

2) Предельным состоянием разрабатываемого Комплекса считают <…>;"

5.4 Условия эксплуатации

(Термины, определения, показатели и параметры в соответствии с ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 18322-78, ГОСТ 25866-83.

Устанавливаются требования к условиям эксплуатации разрабатываемого ПО, а также виды обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала)

5.4.1 Климатические условия эксплуатации

Например:

"5.4.1.1 Условия эксплуатации разрабатываемого Комплекса должны соответствовать условиям эксплуатации технических средств, на которые он устанавливается."

"5.4.1.1 Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации."

"5.4.1.1 Разрабатываемый Комплекс эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

1) температура окружающего воздуха – от минус 35 до + 45 (С;

2) относительная влажность воздуха – 99 %, не более;

3) <…>."

5.4.2 Требования к видам обслуживания

Например:

"5.4.2.1 Виды и периодичность обслуживания разрабатываемого Комплекса должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51188-98 и рекомендациям Министерства труда и социального развития РФ, изложенным в Постановлении № 28 от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»."

(дополнительно устанавливаются конкретные требования, обусловленные спецификой применения разрабатываемого ПО)

5.4.3 Требования к численности и квалификации персонала

(Устанавливаются требования к составу и квалификации обслуживающего персонала, необходимости обмена информацией между обслуживающим персоналом и способам обмена ею)

Например:

"5.4.3.1 Разрабатываемый Комплекс должен обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование должности, специальности, профессии | Количество | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведущий программист | 1 | Высшее образование по специальности <…>. |
| 2 | Системный программист | 1 | Высшее образование по специальности <…>. |
| 3 | Оператор | 3 | Профессиональное образование по специальности <…>. |

5.5 Требования к составу и параметрам технических средств

(Указывается необходимый состав технических средств, с указанием их технических характеристик, на которых должно функционировать разрабатываемое ПО.

В случае, если разрабатываемое ПО состоит из программных средств (компонентов), устанавливаемых раздельно (клиентская часть, серверная часть, отличающиеся по функциям автоматизированные рабочие места и т.п.), указывается состав технических средств для каждой части)

Например:

"5.5.1 Разрабатываемый <…> должен функционировать на следующих технических средствах:

1) вычислительный кластер с числом узлов не менее 128;

2) функциональный сервер 2 шт. (базы данных и приложения) на персональном компьютере с параметрами:

- тип процессора Intel Xeon;

- тактовая частота 3.0 ГГц;

- оперативная память 8.0 Гб;

- дисковая подсистема 5*250 Гб RAID5;

3) веб-сервер 1 шт.:

- тип процессора Intel Xeon;

- тактовая частота 3.0 ГГц;

- оперативная память 4.0 Гб;

- дисковая подсистема 5*250 Гб RAID5;

4) АРМ персонала, обеспечивающие доступ к ресурсам  кластера  и функционального сервера - 5 шт. с параметрами:

- тип процессора Intel Core 2 Duo;

- тактовая частота 1.8 ГГц;

- оперативная память 2.0 Гб;

5) периферийное оборудование (включая внешние накопители для резервного копирования и архивирования)."

"5.5.2 Состав и характеристики технических средств, необходимых для обеспечения функционирования разрабатываемого Комплекса, должны быть окончательно определены на этапе Технического проектирования."

5.6 Требования к информационной и программной совместимости

(Устанавливаются требования к:

- операционным системам, под управлением которых должно функционировать разрабатываемое ПО с указанием версии/спецификации/сборки;

- языкам программирования разрабатываемого ПО и средам разработки с указанием версии/спецификации;

- сторонним программным средствам с указанием версии/спецификации, с которыми должно совместно функционировать и взаимодействовать разрабатываемое ПО.

При необходимости устанавливаются требования к защите информации и программ (ГОСТ Р 51275-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002))

Например:

"5.6.1 Разрабатываемый Комплекс должен функционировать под управлением следующих операционных систем:

1) Windows XP;

2) RedHat Enterprise Linux 4.x."

"5.6.2 Для разработки разрабатываемого ПК должны использоваться следующие языки программирования, запросов, представления, визуального моделирования:

1) язык программирования C, реализация GNU (GCC) версия 4.0 или выше;

2) язык описания аппаратуры VHDL ГОСТ Р 50754-95 или IEEE Std 1076-2002."

"5.6.3 Для разработки разрабатываемого ПК должна использоваться среда разработки Borland C++ Buider."

"5.6.4 Разрабатываемый ПК должен совместно функционировать и взаимодейстовать со следующими сторонними программными средствами:

1) СУБД Oracle ХЕ 10.2.0.1;

2) Microsoft Internet Transaction Server 6;

3) NetAdvantage 2003."

"5.6.5 Состав и характеристики сторонних программных средств, необходимых для обеспечения функционирования разрабатываемого Комплекса, должны быть окончательно определены на этапе эскизного проектирования."

"5.6.7 Должны быть разработаны меры по обеспечению требований по информационной безопасности, в том числе защита от несанкционированного доступа."

5.7 Требования к упаковке и маркировке

(Термины и определения по ГОСТ 17527-86, ГОСТ 9127-94, ГОСТ Р 51474-99.

Устанавливаются требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки)

5.7.1 Требования к упаковке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 23170-78, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 24686-81.

Приводят требования к таре и упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования)

Например:

5.7.1.1 Упаковка <…> должна проводиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

5.7.1.2 Подготовленные к упаковке <…> укладывают в тару, представляющую собой коробки из картона гофрированного (ГОСТ 7376-89 или ГОСТ 7933- 89) согласно чертежам предприятия-изготовителя тары.

5.7.1.3 Эксплуатационная документация должна быть уложена в потребительскую тару вместе с <…>.

5.7.1.4 Габариты грузового места должны быть не более 1250 x 820 x 1180 мм.

Масса НЕТТО - не более 200 кг.

Масса БРУТТО - не более 220 кг."

5.7.2 Требования к маркировке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 26828-86, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р 51474-99.

Приводят требования к маркировке, наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей).

Например:

"5.7.2.1 <…> должно иметь маркировку с обозначением товарного знака компании-разработчика, типа (наименования), номера версии, порядкового номера, даты изготовления и номера сертификата соответствия Госстандарта России (если таковой имеется).

5.7.2.2 Маркировка должна быть нанесена на <…> в виде наклейки, выполненной полиграфическим способом с учетом требований ГОСТ 9181-74."

5.8 Требования к транспортированию и хранению

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Устанавливаются требования по условиям и срокам хранения в различных условиях.

Устанавливаются виды транспортных средств, на которых возможна перевозка продукции, требования по условиям транспортирования и допустимым механическим и климатическим воздействиям при транспортировании)

Например:

"5.8.3 Разрабатываемый <…> должен транспортироваться в упаковке в грузовом салоне автомобильного, крытых вагонах или контейнерах железнодорожного или морского транспорта, а также в герметичных отсеках авиационного транспорта на расстояние:

– воздушным транспортом на любое расстояние;

– железнодорожным транспортом до 10000 км;

– автомобильным транспортом до 1000 км со скоростью не более 60 км/час по шоссейным дорогам с твердым покрытием и до 500 км со скоростью не более 20 км/час по грунтовым дорогам."

"5.8.4 Условия транспортирования:

– температура окружающей среды: от минус 50 до 50 °С;

– относительная влажность до 95 % при температуре 30 °С;

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

– воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым ускорением не более 15g (147 м/с2) при длительности действия ударного ускорения 10–15 мс"

"5.10.5 Гарантийный срок хранения разрабатываемого <…> в заводской упаковке в отапливаемом помещении - не менее <…> лет."

5.9 Требования по стандартизации и унификации

(Исходя из целей и задач ОКР, устанавливают требования к унификации объекта разработки, в том числе: заимствованию ранее разработанных составных частей, блочно-модульному построению, разработке в качестве базового и для создания его модификации, включая выявление объектов стандартизации, разработку предложений по стандартизации и унификации комплектующих изделий.

Основными задачами стандартизации являются:

— установление на основе нормативно-технической документации (национальных стандартов, технических регламентов, стандартов предприятий и т.п.) оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах потребителей и государства, обеспечивающих безопасность продукции для жизни, здоровья людей и имущества, а также окружающей среды;

— унификация базовых блочно-модульных составных частей;

— работы по сертификации;

— нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений) продукции)

Например:

"5.9.1 Разрабатываемые компоненты разрабатываемого Комплекса должны обеспечивать унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов."

"5.9.2 Экранные формы разрабатываемого ПК должны проектироваться с учетом требований унификации:

1) все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

2) для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

3) внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов. Система должна соответствовать требованиям эргономики и профессиональной медицины при условии комплектования высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта."

"5.9.3 Разрабатываемые компоненты разрабатываемого Комплекса должны обеспечивать унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов."

6 Требования к документации

(Обязательный раздел. Редактирование раздела не допускается.

Виды, состав и комплектность технической документации по ГОСТ 2.102, ГОСТ 15.012, ГОСТ 2.601, ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 3.1119, ГОСТ 3.1121, ПР 50-718-99

Термины, определения, требования по ГОСТ 19.001-77, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.106-77, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.402–78, ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 9127-94, ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 28388-89, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000)

6.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта", приведенной в приложении к настоящему техническому заданию.

(Если ТЗ предусмотрено создание нескольких видов продукции (изделий) и их комплектность различается, то для каждого объекта разработки должен быть приведен свой перечень документации)

6.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная, ремонтная) документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

6.3 Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и нормативными актами [наименование государственного заказчика].

6.4 Техническая и другая отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

7 Специальные требования

7.1 Требования к проведению испытаний

(Термины, определения, требования по ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 28195-99

Устанавливаются требования:

- о необходимости разработки математической модели изделия, моделирующих программных средств, макетов изделия и его составных частей;

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого ПО;

- к количеству опытных (экспериментальных) образцов изделия, предназначенных для проведения испытаний;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца изделия.)

Например:

"7.1.1 На всех этапах разработки разрабатываемого Комплекса должна производиться оценка качества программных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 28195-99.

7.1.2 Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания опытного образца:

1) предварительные испытания с целью предварительной оценки соответствия опытного образца продукции требованиям настоящего ТЗ, а также для определения готовности опытного образца к приемочным испытаниям;

2) государственные приемочные испытания с целью оценки всех определенных настоящим ТЗ характеристик продукции, проверки и подтверждения соответствия опытного образца продукции требованиям ТЗ в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования) продукции, а также для принятия решений о возможности промышленного производства и реализации продукции.

7.1.3 Для проведения испытаний должно быть изготовлено следующее количество опытных образцов разрабатываемого Комплекса:

1) для предварительных испытаний – 1 шт.;

2) для государственных приемочных испытаний - 2 шт.

7.1.4 Предварительные испытания опытных образцов должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР.

7.1.5 Государственные приемочные испытания опытных образцов должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР, согласованным с Заказчиком."

"7.1.6 Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) отладочный стенд, предназначенный для комплексной отладки и настройки разрабатываемого Комплекса и для функционирования тестовых задач;

2) <…>"

(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера, вводится подраздел:)

7.2 Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

Например:

"7.2.1 В соответствии с "Соглашением о совместных исследованиях" от 01.01.2010 г. между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом (г. Город, Страна) иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

7.2.1.1 на этапе 1 работ:

1) исследование и разработка алгоритмов <…>

2) разработка информационного обеспечения <…>

7.2.1.2 на этапе 2 работ:

1) локализация интерфейса клиентской части <…>

2) проведение испытаний серверной части <…> на базе Иностранного Университета."

"7.2.2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику."

"7.2.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между, регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

7.2.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

7.2.5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации."

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

Например:

"8.1.1 Разрабатываемые программные средства должны обеспечить:

- стимулирование внедрения и использования эффективных, оптимальных по стоимости <…>;

- создание инструментария тестирования международных протоколов в области IP;

8.1.2 Разрабатываемая продукция должна быть ориентирована на коммерческое применение в следующих областях:

- системы энергосбережения, мониторинга и управления <…>;

- системы автоматизации организаций, связанных с <…>;

8.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования состояния рынка разрабатываемой продукции и разработано обоснование социально-экономической эффективности использования результатов проекта;

8.1.4 Должен быть разработан бизнес-план производства разработанной продукции. Бизнес-план должен быть разработан в соответствии с требованиями […] (указать нормативный документ)"

"8.1.1 Внедрение создаваемой в рамках ОКР научно-технической продукции должно обеспечивать следующие социально-экономические эффекты:

- сокращение сроков разработки новых белков и экономию материальных ресурсов при их разработке;

- уменьшение риска техногенного характера при реализации передовых технических решений <…>"

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

(Приводится текст:)

"В процессе выполнения ОКР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(В таблице Заявитель указывает планируемые значения программных индикаторов, которые должны быть достигнуты при выполнении предлагаемого к реализации проекта).

| Наименование | ед. изм. | Всего | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.1 Число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.2 Число завершенных проектов, перешедших в стадию коммерциализации | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.3 Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.4 Численность молодых специалистов, привлеченных к проведению исследований в рамках комплексных проектов (докторов наук, кандидатов наук, докторантов, аспирантов, сотрудников без ученой степени, специалистов, студентов) | человек |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.5 Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.6 Число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников | единиц |  |  |  |  |  |  |

9 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 15.012-84)

Например:

"9.1 На этапах 1 и 4 должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

9.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации."

10 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

(Наименование этапов, виды и содержание работ по ГОСТ 19.102-77 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002, ГОСТ Р 51904-2002)

10.1 Наименование этапов и выполняемые работы

(Указываются наименование этапов ОКР и содержание работ, выполнение которых должно обеспечить достижение поставленных в ОКР целей.

Этапы ОКР, их количество, наименование и содержание устанавливаются с учетом характера и целевого назначения ОКР.

Проводимые работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели)

Этап 1. Техническое предложение:

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" (далее Комплектность ТД).

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011.

1.3 Разработка технического предложения, в том числе:

— проработка результатов предшествующих НИР;

— проработка результатов прогнозирования;

— предварительные расчеты;

— сравнительная оценка рассматриваемых вариантов;

*— изготовление и испытания макетов;

— обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) технического решения (решений).

1.4 Разработка технической документации в соответствии с согласованной комплектностью.

1.5 Оформление документации технического предложения в соответствии с ГОСТ 19.102-77, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

1.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

1.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 2. Эскизный проект:

2.1 Разработка эскизного проекта, в том числе:

— обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) технического решения, принятие принципиальных решений;

— проведение расчетов и оценок;

— эскизное алгоритмирование;

— разработка и обоснование блок-схем и временных графиков функционирования;

— изготовление и испытания макетов;

2.2 Проведение патентных исследований.

2.3 Разработка технической документации в соответствии с согласованной комплектностью.

2.4 Оформление документации эскизного проекта в соответствии с ГОСТ 19.102-77, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

2.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

2.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 3. Технический проект:

3.1 Разработка технического проекта, в том числе:

— разработка алгоритмов решения программных задач;

— разработка программных решений разрабатываемого Комплекса;

— уточнение структуры входных и выходных данных;

— определение форм представления входных и выходных данных;

— определение семантики и синтаксиса языка;

— разработка структуры программных компонентов и Комплекса в целом;

— выполнение необходимых расчетов;

— определение конфигурации технических (аппаратных) средств функционирования ПО (ПК);

— программная реализация и испытание макетов (прототипов);

— оценка технологичности изготовления.

3.2 Проведение патентных исследований.

3.3 Разработка технической документации в соответствии с согласованной комплектностью.

3.4 Оформление документации технического проекта в соответствии с ГОСТ 19.102-77, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

3.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 4. Разработка рабочей программной документации:

4.1 Разработка программной документации на Комплекс, программная отладка разрабатываемого Комплекса.

4.2 Разработка проектов эксплуатационной документации.

4.3 Экспертиза разработанной рабочей программной документации.

4.4 Разработка программы и методик предварительных испытаний.

4.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

4.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 5. Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний:

5.1 Подготовка опытного производства для изготовления специального оборудования.

5.2 Изготовление специального оборудования для проведения предварительных испытаний.

5.3 Изготовление (компиляция) опытного образца Комплекса.

5.4 Проведение предварительных испытаний опытного образца Комплекса, проверка и оценка проектов ЭД в ходе предварительных испытаний.

5.5 Корректировка РПД, ЭД Комплекса по результатам предварительных испытаний, присвоение РПД литеры "О".

5.6 Доработка (перекомпиляция) опытных образцов Комплекса в целом по результатам предварительных испытаний и корректировки РПД.

5.7 Разработка программы и методик приемочных (государственных) испытаний.

5.8 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

5.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 6. Проведение приемочных (государственных) испытаний:

6.1 Подготовка РПД опытного образца Комплекса к приемочным (государственным) испытаниям.

6.2 Проведение приемочных (государственных) испытаний опытного образца Комплекса.

6.3 Проверка и оценка проектов ЭД.

6.4 Корректировка РПД, ЭД Комплекса по результатам приемочных (государственных) испытаний, присвоение РПД литеры "О1".

6.5 Доработка (перекомпиляция) опытных образцов Комплекса по результатам приемочных (государственных) испытаний и корректировки РПД.

6.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

6.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

10.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

11 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР

11.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 19.102-77 (ГОСТ Р 15.201-2000).

11.2 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – ФГУП Предприятие, г. Город.

11.3 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование государственного заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

Инструкция по заполнению Технико-экономического обоснования сроков и стоимости выполнения работ

Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения работ (далее – ТЭО)  подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_3_teo.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЭО размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЭО должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Результирующим документом, разрабатываемым и представляемым Заявителем на основе обоснований, приведенных в настоящей части заявки, должен стать проект календарного плана работ по предполагаемой ОКР (форма № 13-тэо) с указанием этапов, содержания, сроков и стоимости планируемых работ. Проект календарного плана должен впоследствии стать основой для формирования конкурсной документации и составной частью государственного контракта.

При расчете трудоемкости, стоимости и эффективности проектов рекомендуется использовать справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411.

1 Обоснование объема выполняемых работ

В данном подразделе Заявителем должна быть технически обоснована необходимость проведения конкретных работ по этапам ОКР. Форма изложения этих обоснований определяется Заявителем самостоятельно, но в любом случае обоснования должны отражать объем работ, планируемых Заявителем к проведению, выраженный в единицах трудоемкости. Рекомендуемая форма № 1-тэо. В этом же разделе Заявителем указывается необходимость изготовления макетов, экспериментальных образцов, стендового оборудования и т.п. и их количество, а также объем (перечень) разрабатываемой технической документации на них.

В соответствии с ГОСТ 15.201-2000 и ГОСТ 19.102-77 процесс выполнения ОКР в общем случае может состоять из следующих этапов:

1. Техническое предложение;

2. Эскизный проект;

3. Технический проект;

4. Разработка программной документации;

5. Изготовление опытного образца, проведение предварительных испытаний;

6. Проведение приемочных (государственных) испытаний.

Определение (установка) трудоемкости по различным работам, проводимым в рамках ОКР по различным работам, может быть возможным только в результате анализа состава и объема работ на различных этапах ОКР. Такой анализ строится на рассмотрении целей проведения различных этапов ОКР, и задач, решаемых на этапах работ с последующим (при необходимости) сравнением и оценкой трудоемкости работ.

Этап «Техническое предложение»

Этап «Техническое предложение» проводится с целью выявления дополнительных или уточненных требований к объекту разработки (технических характеристик, показателей качества и др.), которые не могли быть указаны в техническом задании, и если это целесообразно сделать на основе предварительной конструкторской проработки и анализа различных вариантов изделия.

Техническое предложение может содержать один или несколько вариантов решения задач, поставленных в ТЗ, сопровождаться общими схемами и рисунками.

Проводится сравнительная оценка рассматриваемых вариантов. Сравнение проводится по показателям качества изделия, например, надежности, экономическим, эстетическим, эргономическим, стандартизации и унификации. При этом следует учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности разрабатываемого объекта и существующих технических решений, тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной техники в данной области, вопросы метрологического обеспечения разрабатываемого изделия (возможности выбора методов и средств измерения). Если для сравнительной оценки вариантов возможных решений необходимо проверить принцип работы различных вариантов объекта разработки, а также сравнить их по эргономическим и эстетическим показателям, то могут быть изготовлены макеты, модели.

Кроме этого, на этапе технического предложения может разрабатываться предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) реализации результатов ОКР.

Перечень работ, выполняемых на стадии технического предложения, устанавливается на основе технического задания и определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения объекта разработки.

Таким образом, по этапу «Техническое предложение» можно укрупнённо выделить следующий типовой состав работ:

| Типовые задачи этапа ОКР «Техническое предложение» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 1 ОКР «Техническое предложение» |
| --- | --- |
| 1. Разработка технического предложения | — проработка результатов предшествующих НИР; — проработка результатов прогнозирования; — предварительные расчеты; — выявление дополнительных или уточненных требований к изделию, его техническим характеристикам и показателям качества, уточнение требований ТЗ; — выявление вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов (принципов действия, размещения функциональных составных частей и т. п.); — проверка вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения; — сравнительная оценка рассматриваемых вариантов; — макетирование (моделирование) вариантов возможных решений (изготовление макетов, моделей и т.п., проведение макетных испытаний, экспериментальных исследований); — обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) технического решения (решений). |
| 2. Разработка технической документации | — конструкторская проработка вариантов возможных решений (разработка программной, эксплуатационной документации в соответствии с согласованным Перечнем (комплектностью); (глубина такой проработки должна быть достаточной для сравнительной оценки рассматриваемых вариантов. Перечень (комплектность) технической (программной, эксплуатационной и т.п.) документации, разрабатываемой на различных этапах ОКР, согласовывается с Заказчиком на первом этапе ОКР) — разработка технической документации на макеты; — оформление технического предложения в соответствии с ГОСТ 2.118-73. |
| 3. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Этап «Эскизный проект»;

Этап «Эскизный проект» выполняется с целью установления принципиальных (конструктивных, схемных, технологических и др.) решений по новому виду продукции (объекту разработки), дающих общее представление о принципе работы объекта и его составных частей, выполнении заданных в ТЗ требований к эксплуатационным характеристикам.

На этапе разработки ЭП прорабатывают и рассматривают варианты исполнения вида продукции (объекта разработки), при этом анализируют данные, материалы и результаты ранее проведенных исследований и последние достижения науки и техники, в том числе по зарубежным аналогам.

Одной из задач Эскизного проекта является разработка технической документации. Техническая документация, разрабатываемая на данном этапе, отражает результаты предыдущих теоретических исследований и должна с необходимой степенью детализации отображать конструкционные и функциональные свойства объекта ОКР, а также позволять (при необходимости) создание на ее основе макетов, прототипов, моделей, и т.п. с целью подтверждения соответствия разрабатываемого объекта требованиям ТЗ.

Выполнение этой задачи является важнейшей составляющей, существенно влияющей на объем работ на этом этапе.

Исполнитель самостоятельно определяет состав технической документации исходя из существа объекта ОКР, и ее детализацию. Перечень (комплектность) технической документации согласовывается на первом этапе ОКР. В состав технической документации могут входить конструкторская, программная, эксплуатационная, технологическая документации для создания макетов, прототипов, функциональных моделей и т.п., а также для создания стендов, специального экспериментального оборудования и т.д. Состав, содержание и степень отработки технической документации должны соответствовать ЕСПД и ЕСКД для стадии эскизного проектирования (ЭП).

Особенностью нормирования трудоемкости работ, связанных с разработкой технической документации и программированием, является возможность применения норм времени на разработку технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.) и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными стандартами.

Перечень нормативных документов, устанавливающих нормы времени:

1. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирования технологического оснащения» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17 марта 1986 г. N 93/6-6);

2. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.08.1986 N 288/18-28);

3. «Укрупненные нормы времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники» (Утв. Пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 24 сентября 1986 г. № 357/22-19);

4. «Типовые нормы на разработку программных средств вычислительной техники» (Утв. Пр. Госкомитета по ВТ от 01.01.88.)

5. «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Минтруда РФ от 14 ноября 1991 г. № 69);

6. «Укрупненные нормы времени на разработку технологической документации» (Утв. Пост. Министерства труда РФ от 21 апреля 1993 г. N 86);

7. «Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы с научно-технической документацией в архивах учреждений, организаций и предприятий» (Утв. Пост. Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. N 153);

8. ОСТ 4.071.030-2004 «Автоматизированная система управления предприятием. Создание системы. Нормативы трудоёмкости»;

Другой составляющей, влияющей на объем работ на этом этапе, являются работы, связанные с изготовлением (производством, сборкой настройкой) макетов, моделей, экспериментальных образцов программных компонентов объекта разработки. Исполнитель самостоятельно определяет необходимость их изготовления, их состав, а также состав специального оборудования, необходимого для имитации различных условий и процессов. Исходя из состава изготавливаемых макетов, моделей, разрабатываемых объектов и специального оборудования, Исполнитель самостоятельно определяет перечень и объем работ, связанных с их изготовлением.

Несмотря на значительный объем перечня возможных работ по изготовлению макетов и оборудования, представляющийся на данном этапе, нужно помнить, что речь идет об эскизном проектировании, при котором степень отработки конструкторских решений может быть минимальной и соответствовать эскизной технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

Таким образом, по этапу «Эскизный проект» можно укрупнённо выделить следующий типовой состав работ:

| Типовые задачи этапа ОКР «Эскизный проект» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 2 ОКР «Эскизный проект» |
| --- | --- |
| 1. Разработка эскизного проекта (исследование, обоснование и формулировка) | — основные технические характеристики разрабатываемого объекта; — данные сравнения основных характеристик изделия с характеристиками аналогов; — сведений о соответствии или отклонениях от требований, установленных техническим заданием и техническим предложением; — выполнение вариантов возможных решений; — обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) объекта, принятие принципиальных решений; подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию требований; — выводы по макетированию (если оно проводилось); — принятые решения в части патентной чистоты и конкурентоспособности разрабатываемых технических решений; — предварительные сведения об организации работ с изделием на месте эксплуатации; — предварительные сведения по использованию в разрабатываемом изделии стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей. |
| 2. Проведение ориентировочных расчетов | — подтверждающих работоспособность изделия; — подтверждающих надежность изделия; — экономических показателей (стоимость постановки на производство, стоимость изготовления образца, экономическая эффективность от внедрения в народное хозяйство и др.). |
| 3. Эскизное алгоритмирование | — разработка методов решения программных задач — разработка и описание алгоритмов программных задач — разработка математической модели ПО (ПК); — разработка модульного перечня алгоритмов математического обеспечения; — разработка структуры массивов входных и выходных данных; — разработка алгоритмов информационного обеспечения; — разработка общесистемных средств программного обеспечения (операционной системы, средств восстановления после сбоев оборудования, средств ведения системного журнала); — разработка методов отладки программного обеспечения; |
| 4. Разработка технической документации | — программная проработка вариантов возможных решений (разработка программной, эксплуатационной документации в соответствии с согласованным Перечнем (комплектностью); — оформление эскизного проекта в соответствии с ГОСТ 2.119-73. |
| 5. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Этап «Технический проект».

Этап «Технический проект» проводится с целью выявления окончательных технических решений по разрабатываемому объекту, дающих полное представление о составе и структуре ПО и принципиальных технологических решениях по изготовлению. При необходимости, этап разработки ТП при выполнении ОКР может предусматривать разработку нескольких вариантов разработки объекта. В этом случае оптимальный вариант выбирают исполнитель ОКР и заказчик по результатам приемки ТП.

В этой связи задачами технического проекта являются:

— выполнение работ, необходимых для обеспечения предъявляемых к объекту разработки требований и позволяющих получить полное представление о его составе, структуре и т.п.;

— оценка соответствия объекта разработки требованиям технического задания;

— оценка технологичности, степени сложности изготовления;

— разработка технической документации технического проекта, а также перечня технической документации для изготовления опытного образца объекта.

Перечень работ на этапе технического проектирования в значительной степени схож с этапом эскизного проектирования, но отличительной особенностью является завершенность выводов и заключений по разрабатываемому изделию, получаемых по результатам ТП.

Таким образом, по этапу «Технический проект» можно укрупнённо выделить следующий типовой состав работ:

| Типовые задачи этапа ОКР «Технический проект» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 3 ОКР «Технический проект» |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ, необходимых для обеспечения предъявляемых к объекту разработки требований и позволяющих получить полное представление о его составе, структуре, конструкции и т.п. | — разработка алгоритмов решения программных задач; — разработка программных решений разрабатываемого ПО (ПК) и его программных компонентов; — уточнение структуры входных и выходных данных ПО; — определение форм представления входных и выходных данных; — определение семантики и синтаксиса языка; — разработка структуры программных компонентов и ПО (ПК) в целом; — определение конфигурации технических (аппаратных) средств функционирования ПО (ПК); — разработка и обоснование программных решений, обеспечивающих показатели надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки (если эти стадии разрабатывались); — проверка программных решений на патентную чистоту и конкурентоспособность (если не проводилось ранее), оформление заявок на изобретения; — выполнение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих технико-экономические показатели, установленные техническим заданием; |
| 2. Оценка соответствия объекта разработки требованиям технического задания. | — программная реализация и испытание макетов (прототипов) компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — оценка соответствия требованиям ТЗ в части полноты выполнения программных задач; — оценка эксплуатационных свойств, экранных форм ввода/вывода входных и выходных данных, обеспеченность средствами контроля (диагностики и др.); — оценка программных компонентов ПО в отношении их соответствия требованиям эргономики, технической эстетики, удобства использования. |
| 3. Оценка технологичности изготовления. | — анализ ПО (ПК) на технологичность воспроизводства; — проведение мероприятий по обеспечению заданного в техническом задании уровня стандартизации и унификации объекта разработки; |
| 4. Разработка технической документации технического проекта. Разработка технологической документации на изготовление макета | — разработка технической документации технического проекта в соответствии с согласованным Перечнем (комплектностью) — выдача задания на разработку (разработка) специализированного оборудования для испытаний образцов разрабатываемого ПО (ПК); — оформление технического проекта в соответствии — составление перечня работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей документации, в дополнение и (или) уточнение работ, предусмотренных ТЗ, техническим предложением и эскизным проектом; — разработка (уточнение) перечня рабочей конструкторской (программной, эксплуатационной, технологической) документации для изготовления опытного образца (образцов) ПК; |
| 5. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Этап «Разработка рабочей программной документации».

Цель и содержание работ этапа заключаются в разработке рабочей программной документации (РПД), необходимой для изготовления и проведения испытаний опытного образца разрабатываемого объекта.

При наличии в объекте разработки программного обеспечения, помимо разработки программной документации на данном этапе предусматривают работы, связанные собственно с программной реализацией разработанных ранее алгоритмов, а также отладкой разрабатываемых программных компонентов и комплексной отладкой ПО в целом.

Задачи этапа вытекают из целей этапа:

— разработка рабочей программной документации для изготовления опытного образца продукции в соответствии с перечнем РПД, разработанным на этапе технического проектирования;

— программная реализация разработанных алгоритмов;

— метрологическая экспертиза разработанной РПД, проверка реализации в РПД требований по обеспечению необходимого уровня унификации и стандартизации;

— разработка и согласование программы и методик предварительных испытаний опытного образца разрабатываемого объекта (ПМ ПИ).

В состав рабочей программной документации входят:

— программная документация на программные компоненты системного и прикладного ПО, входящего в состав разрабатываемого объекта;

— проекты эксплуатационной документации (окончательно разрабатываются на последующих этапах ОКР) разрабатываемого объекта, а также его составные части, подлежащие самостоятельному изготовлению с последующей поставкой;

— комплект эскизной конструкторской документации для изготовления и эксплуатации специального оборудования, для проверок и испытаний образцов разрабатываемого объекта.

Состав и детализация комплекта рабочей программной документации устанавливаются Исполнителем на основании требований ТЗ и должны позволять изготовление образцов разрабатываемого объекта с заданными техническими характеристиками и соответствующим уровнем качества.

Перечень (комплектность) технической документации, согласовываемый на первом этапе ОКР, определяет документы из состава комплекта рабочей программной документации, которые Исполнитель представляет для рассмотрения Заказчику при приемке данного этапа.

Оформление и содержание разрабатываемой РПД должно соответствовать требованиям ЕСПД и ЕСКД — для стадии рабочее проектирование.

Работы, связанные с разработкой РПД, являются основной частью, определяющей трудоемкость данного этапа.

Нормирование трудоемкости работ, связанных с разработкой технической документации и программированием осуществляется Исполнителем на основании применения норм времени на разработку технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.) и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными стандартами, рассмотренных выше. (см этап «Эскизный проект»).

По окончании разработки РПД должна быть подвергнута проверке на ее соответствие требованиям ТЗ, ЕСКД, ЕСПД, а также метрологической экспертизе, проверке реализации в РПД требований по обеспечению необходимого уровня унификации и стандартизации. Эти проверки организует Исполнитель силами собственных или сторонних соответствующих служб (ОТК, ОТД, КТОС и т.п.).

Для проведения предварительных испытаний опытного образца разрабатываемого объекта разрабатывается соответствующая программа, которая должна содержать конкретные методики этих испытаний. В зависимости от сложности разрабатываемого объекта программа и методики испытаний могут быть разделены на несколько документов применительно к составным частям объекта, в том числе аппаратным и программным.

Таким образом, по этапу «Разработка рабочей программной документации» с учетом рассмотренной ранее классификации ОКР можно укрупненно выделить следующий типовой состав работ.

| Типовые задачи этапа ОКР «Разработка рабочей программной документации» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 4 ОКР «Разработка рабочей программной документации» |
| --- | --- |
| 1. Разработка рабочей программной документации для изготовления опытного образца. | — программная реализация программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — программная реализация разрабатываемого ПО (ПК) в целом; — разработка программной документации на программные компоненты разрабатываемого ПО (ПК); — разработка программной документации ПО (ПК) в целом; — разработка проектов эксплуатационной документации; — программная отладка программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — комплексная программная отладка разрабатываемого ПО (ПК). |
| 2. Экспертиза разработанной рабочей программной документации | — нормоконтроль разработанной РПД на соответствие ЕСПД; — технологическая экспертиза разработанной РПД; — метрологическая экспертиза разработанной РПД; — проверка реализации в РПД требований по обеспечению необходимого уровня унификации и стандартизации |
| 3. Разработка программы и методик предварительных испытаний. | — разработка программы и методик предварительных испытаний опытных образцов программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — разработка программы и методик предварительных испытаний опытного образца ПО (ПК) |
| 4. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Этап «Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний»

Целью проведения этапа «Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний» является предварительная оценка соответствия разработанных технических решений и их конструкторской (программной) реализации требованиям ТЗ и принятия решения о предъявлении опытного образца и технической документации на приемочные (государственные испытания).

Такая оценка осуществляется посредством изготовления опытного образца разрабатываемого объекта по разработанной конструкторской (программной) документации с последующими испытаниями изготовленного образца разрабатываемого объекта по программе предварительных испытаний.

Таким образом, по этапу «Изготовление опытного образца, проведение предварительных испытаний» можно укрупнённо выделить в виде Таблицы

| Типовые задачи этапа ОКР «Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 5 ОКР «Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний» |
| --- | --- |
| 1. Изготовление опытного образца | — подготовка опытного производства для изготовления специального оборудования; — изготовление специального оборудования, для проведения предварительных испытаний; — изготовление (компиляция) опытных образцов программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — изготовление (компиляция) опытного образца разрабатываемого ПО (ПК) в целом, — перекомпиляция опытных образцов программных компонентов и разрабатываемого ПО (ПК) в целом по результатам предварительных испытаний и корректировки РПД. |
| 2. Проведение предварительных испытаний | — проведение предварительных испытаний опытных образцов программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК) в соответствии с программой предварительных испытаний, — проведение предварительных испытаний опытного образца разрабатываемого ПО (ПК) в целом в соответствии с программой предварительных испытаний, — проверка и оценка проектов ЭД в ходе предварительных испытаний; |
| 3. Корректировка технической и документации по результатам предварительных испытаний. | — корректировка РПД, ЭД программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК) по результатам предварительных испытаний; — корректировка РПД, ЭД разрабатываемого ПО (ПК) в целом по результатам предварительных испытаний; — корректировка РПД разрабатываемого ПО (ПК) с присвоения РПД литеры "О"; — разработка программы и методик приемочных (государственных) испытаний опытных образцов программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК); — разработка программы и методик приемочных (государственных) испытаний опытного образца разрабатываемого ПО (ПК) в целом. |
| 4. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Подготовка производства, изготовление спецоборудования и опытного образца разрабатываемого объекта организовывается Исполнителем в собственных условиях и (или) с привлечением сторонних организаций по нормам производственной трудоемкости, установленных у Исполнителя и (или) в указанных организациях. Сложное оборудование и образцы разрабатываемых объектов могут изготавливаться раздельно по их составным частям.

Трудоемкость проведения предварительных испытаний определяет их объем, который должен предполагать проверку всех требований установленных ТЗ. Часть требований ТЗ, проверка и подтверждение выполнения которых может занимать значительное время (требования по надежности), могут быть исключены из состава предварительных испытаний и заменены соответствующими экспертно-аналитическими расчетами.

Нормирование трудоемкости работ, связанных с корректировкой рабочей программной документации, осуществляется Исполнителем на основании применения норм времени на разработку технической документации  и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными нормативами, рассмотренными выше (см. этап «Эскизный проект»). Однако, учитывая, что в своей основе документация лишь корректируется, а не разрабатывается, при нормировании трудоемкости должен быть учтён «корректировочный» коэффициент, который может быть установлен не выше 0,5 и полная трудоемкость работ по корректировке РПД не должна превышать трудоемкость работ, связанных с ее (РПД) разработкой.

Этап «Проведение приемочных (государственных) испытаний»

Целями этапа проведения приемочных (государственных) испытаний опытного образца разрабатываемого объекта являются:

— оценка технических возможностей создаваемого объекта, проверка и подтверждение соответствия технических и эксплуатационных характеристик опытного образца разрабатываемого объекта требованиям ТЗ;

— выдача рекомендаций (принятие решения) о целесообразности промышленного (серийного) производства и о готовности разработанной документации к развертыванию промышленного (серийного) производства;

— оценка эксплуатационной документации и выдача заключения о допуске ЭД к эксплуатации.

Задачи этапа, из которых следует содержание работ по этапу:

— организация проведения приемочных испытаний, подготовка к ним конструкторской документации и опытного образца разрабатываемого объекта;

— проведение приемочных (государственных) испытаний по согласованной программе и методикам;

— корректировка РПД и ЭД и доработка опытного образца продукции по результатам приемочных (государственных) испытаний с присвоением РПД литеры "О1".

Трудоемкость проведения приемочных (государственных) испытаний аналогично предварительным испытаниям определяет их объем, который должен предполагать проверку всех требований, установленных ТЗ. Часть требований ТЗ, проверка и подтверждение выполнения которых может занимать значительные ресурсы и время, по согласованию с Заказчиком могут быть зачтены по результатам предварительных испытаний и исключены из состава приемочных (государственных) испытаний.

Нормирование трудоемкости работ, связанных с корректировкой рабочей конструкторской (программной) документации осуществляется Исполнителем на основании применения норм времени на разработку технической документации и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными нормативами, рассмотренными выше (см. этап «Эскизный проект»). Однако, учитывая, что документация корректируется уже повторно, при нормировании трудоемкости должен быть учтён «корректировочный» коэффициент, который для этапа приемочных (государственных) испытаний может быть установлен не выше 0,2, а полная трудоемкость работ по корректировке РПД не должна превышать трудоемкость работ, связанных с корректировкой РПД на этапе предварительных испытаний. Таким образом, по этапу «Проведение приемочных (государственных) испытаний» можно укрупнённо выделить следующий типовой состав работ.

| Типовые задачи этапа ОКР «Изготовление опытного образца и проведение приемочных (государственных) испытаний» | Укрупненный типовой состав работ этапа № 6 ОКР «Изготовление опытного образца и проведение приемочных (государственных) испытаний» |
| --- | --- |
| 1. Организация проведения приемочных (государственных) испытаний. | — подготовка РПД опытного образца разрабатываемого ПО (ПК) к приемочным (государственным) испытаниям; — перекомпиляция опытных образцов программных компонентов и разрабатываемого ПО (ПК) в целом по результатам приемочных (государственных) испытаний и корректировки РПД. |
| 2. Проведение приемочных (государственных) испытаний | — проведение приемочных (государственных) испытаний опытных образцов программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК) в соответствии с программой приемочных (государственных) испытаний, — проведение приемочных (государственных) испытаний опытного образца разрабатываемого ПО (ПК) в целом в соответствии с программой приемочных (государственных) испытаний, — проверка и оценка проектов ТУ и ЭД в ходе приемочных (государственных) испытаний; |
| 3. Корректировка технической документации по результатам приемочных (государственных) испытаний | — корректировка РПД, ЭД программных компонентов разрабатываемого ПО (ПК) по результатам приемочных (государственных) испытаний; — корректировка РПД, ЭД разрабатываемого ПО (ПК) в целом по результатам приемочных (государственных) испытаний; — корректировка РПД разрабатываемого ПО (ПК) с присвоением РПД литеры "О1". |
| 4. Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента |

Анализ и расчет трудоемкости работ должен быть оформлен Заявителем в виде следующей формы № 1-тэо "Расчет плановой трудоемкости" (приведен пример заполнения формы):

Форма № 1-тэо

Расчет плановой трудоемкости

ОКР «_______________________________________________________________»

| №№ п.п. | Наименование работ | Трудоемкость, чел.-мес. | Трудоемкость, нормо-час. | Заявитель | Сроки выполнения работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Техническое предложение | 2 месяца |  |
| 1. | Разработка технического предложения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проработка результатов предшествующих НИР | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | проработка результатов прогнозирования | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | предварительные расчеты | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | …………………… | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |  |
| …. | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка технической документации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… | 1,5 |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| 3. | Исследование объекта ОКР: | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | — анализ состояния исследуемой научно-технической проблемы; |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | — исследование и анализ отдельных вопросов по теме исследования; | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | — исследование и анализ эффективности существующих решений, степени удовлетворенности потребителей техническими решениями и т.п. | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4. | ………………………. | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | …………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | …………………………. | 0,2 |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1-му этапу: | 13,8 |  |  |  |  |  |
| Этап 2 Эскизный проект | 3 месяца |  |
| …… | …………………. | … | 150 |  |  |  |  |
| …… | …………………… | … | 200 |  |  |  |  |
| ……. | …………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2-му этапу: | … | 350 |  |  |  |  |
| Этап 3 Технический проект (Предварительный проект) | 3 месяца |  |
| …… | …………………… | … | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по 3-му этапу: | … | 400 |  |  |  |  |
| Этап 4 Разработка рабочей программной документации | 6 месяца |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 4-му этапу: | … |  |  |  |  |  |
| Этап 5 Изготовление опытного образца, проведение предварительных испытаний | 3 месяца |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 5-му этапу: | … |  |  |  |  |  |
| Этап 6 Проведение приемочных (государственных) испытаний | 2 месяца |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 6-му этапу: | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ОКР: | 32 | 4950 |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Экономист |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены на основе анализа трудоемкости и количественного состава непосредственных исполнителей ОКР в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.

2 Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

2.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемой ОКР Заявителем разрабатывается и представляется расчеты по предполагаемым затратам.

При калькулировании исчисление себестоимости ОКР осуществляется путем обобщения разнородных затрат в стоимостном измерении и их группировки по объектам калькулирования.

Методику калькулирования себестоимости затрат Заявитель определяет самостоятельно, однако, с целью правильной оценки обоснованности предполагаемых затрат и их наглядного представления рекомендуются формы, рассматриваемые далее:

1. Структура цены по ОКР (форма № 2-тэо)

2. Расшифровки к структуре цены:

— по ст.1 Материалы и комплектующие (форма № 3-тэо);

— по ст. 2. Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями (форма № 4-тэо);

— по ст. 3.Затраты на заработную плату (форма № 5, 6-тэо);

— по ст. 4.Ззатраты на социальное страхование (форма № 7-тэо);

— по ст. 5. Спецоборудование (форма № 8-тэо);

— по ст. 6.1. затраты на командировки (форма № 9-тэо);

— по ст. 6.2. прочие прямые расходы (форма № 10-тэо);

— по ст. 7. общехозяйственные (не прямые) расходы (форма № 11-тэо).Структура цены по ОКР (форма № 2-тэо) с обоснованием затрат по статьям являются основными документами, представляющими метод калькулирования затрат. Структура цены может содержать другие обоснованные статьи затрат, не представленные в данных рекомендациях.

Калькуляционные расчеты ведутся в разрезе статей затрат. Специфика производства научно-технической продукции предопределяет особенности состава затрат на ОКР и их содержание.

Таким образом, раздел технико-экономического обоснования должен отражать структуру цены ОКР с обоснованием и приложением расшифровок к статьям затрат, например:

"Модель цены - ориентировочная.

Расходы по статье «Материалы» связаны с изготовлением макетов и опытного образца изделия _____________ и проведением испытаний. (приводятся обоснования количества потребных материалов и комплектующих, в сравнении с аналогами (по возможности). Особо должны быть обоснованы дорогостоящие комплектующие и материалы)

Расходы по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями» связаны с привлечением ООО «______________» для выполнения работ по _________________________ в связи с тем, что ________ (приводится обоснование выполнения работ именно указанной организацией).

Расходы по статье «Спецоборудование» связаны с приобретением уникальной установки для испытаний ______________, а также по изготовлению стенда контроля _______________ для проведения отладки и настройки ________. (приводится информация о назначении спецоборудования и обоснование затрат на его изготовление (приобретение)

Трудозатраты по работам, проводимым в ходе ОКР, рассчитаны исходя из объема задач, поставленных в ТЗ на основе «Типовых норм времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.08.1986 N 288/18-28) и «Укрупненных норм времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники» (Утв. Пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 24 сентября 1986 г. № 357/22-19). (Приводятся объем трудозатрат и сведения о количестве непосредственных исполнителей ОКР)

В расчете расходов по оплате труда принят уровень средней заработной платы инженерно технического состава по ЗАО «_____________» в размере ________ рублей, уровень средней стоимости нормо-часа производственного персонала приняты на основе анализа фактически выплаченной в ФГУП «________________» заработной платы основных Заявителей в _____________ (предыдущем) году с учетом коэффициента инфляции _________ (на основе статистических сведений о средней заработной плате по отрасли в _______________ регионе, выписка прилагается.). (Приводятся формула расчета и результаты калькулирования)

Начисления на социальное страхование произведены по тарифам, установленным в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и изменениям к нему в размере ______% от расходов на оплату труда.

Накладные расходы в размере ________ руб. установлены методом прямого калькулирования накладных расходов, связанных с проведением ОКР (_____ % от расходов на оплату труда, установлены на основе анализа фактических накладных расходов ФГУП «________________» за ____________ (предыдущий) год).

1.8 По статьям «Прочие расходы» и "Командировочные расходы" затраты не предусмотрены.

Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался."

Пример

Форма № 2-тэо

СТРУКТУРА ЦЕНЫ выполнения работ по теме: «*********************************************************»

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 700,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | 1500,00 |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе: | 1800,00 |
| 3.1 | - затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору | 1800,00 |
| 3.2 | - затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера | 0,00 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 470,00 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 550,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2): | 120,00 |
| 6.1 | - затраты на командировки | 50,80 |
| 6.2 | - прочие прямые расходы | 0,00 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 920,00 |
|  | Итого: | 6060,00 |
| Руководитель организации |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Экономист |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка к статье 1. «Материалы и комплектующие» представляется по форме № 3-тэо. В статью «Материалы» включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию, воду, газ, пар, сжатый воздух, холод, запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия, необходимые для выполнения конкретной темы, за исключением материальных затрат, связанных с проектированием, изготовлением или приобретением специального оборудования.

Затраты, относимые на статью «Материалы и комплектующие» могут включать в себя затраты по их доставке, а также расходы по трансформации и передаче покупной энергии до места ее потребления.

Стоимость приобретения материальных ресурсов, отражаемых по статье «Материалы», формируется, исходя из цен на них, определенных в соответствии с действующим порядком ценообразования, и транспортно-заготовительных расходов. К транспортно-заготовительным расходам относятся расходы в виде наценок, надбавок, комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, затраты на транспортировку, хранение (у сторонних организаций) и доставку, включая погрузочно-разгрузочные работы, кроме оплаты труда постоянных складских рабочих, суммы потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли.

При определении затрат на ОКР, относимых на статью «Материалы», следует учитывать, что стоимость материальных ресурсов, используемых для выполнения ОКР, выполняемых учреждениями образования и науки, на основе хозяйственных договоров, формируется с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

В расшифровку затрат на материалы не допускается включение вычислительной техники (компьютеры, мониторы, сканеры и т.д.) и ее комплектующих (материнские платы, системные блоки и т.д.) в том случае, если техническим заданием не предусмотрено создание изделий (макетов, стендов), содержащих в себе элементы вычислительной техники.

Пример

Форма 3-тэо

| Расшифровка затрат по статье 1 "Материалы и комплектующие" |
| --- |
| № п/п | Наименование материалов и ПКИ | Един. изм. | Кол-во | Цена единицы (руб.) | Сумма (руб.) | Обоснование цены |
| Комплектующие ЭРИ |
|  | ЕСR-1000 мкФ-100В | шт. | 1 | 28,35 | 28,35 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Конденсатор В41456 40в 22000 мкФ | шт. | 1 | 438,72 | 438,72 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К73-17-63В-0,18 мкФ+10% -В | шт. | 2 | 47,28 | 94,56 | Счет ЗАО "РЕОМ" |
|  | С2-33Н-0,5-2,7 кОм+10% -А-Д-В | шт. | 2 | 1,31 | 2,62 | Счет ОАО "НПО "Эркон" |
|  | Ключ силовой ВТS555 | шт. | 3 | 278,4 | 835,20 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Диод MBR6045WT | шт. | 2 | 52,68 | 105,36 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Транзистор SPP70N10L | шт. | 4 | 55,96 | 223,84 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Контактор КНЕ 230УВ | шт. | 1 | 1900 | 1900,00 | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Разъем 2РТТ32Б8Ш14В | шт. | 2 | 449,41 | 898,82 | Исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Элекон" |
|  | Вилка РПММ-1-35Ш1В | шт. | 1 | 498,08 | 498,08 | Прайс ОАО "Завод Атлант" |
|  | Магнитопровод ГМ54ДС90К644030 | шт. | 1 | 503 | 503,00 | Ценовой лист ООО "НПП "ГаммаМет" |
|  | Р1-12-0,125-3 кОм+10% М-А | шт. | 4 | 2,66 | 10,64 | сч. № 7300 от 24.04.09 г. ОАО "Ресурс" |
|  | С2-33Н-0,25-4,7 кОм+10%-А-Д-В | шт. | 2 | 0,98 | 1,96 | Прайс ОАО "Экситон" |
|  | СП3-19а-10 кОм+10% | шт. | 2 | 19,45 | 38,90 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Микросхема 574УД2А | шт. | 5 | 295 | 1475,00 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К10-17а-Н90-0,1 мкФ | шт. | 13 | 6,79 | 88,27 | Прайс ЗАО "РЕОМ" |
|  | Стабилитрон 2С133А | шт. | 1 | 30 | 30,00 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Дроссель ДМ-0,2-50В+5% | шт. | 1 | 3 | 3,00 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Розетка РПММ-1-35Г1В | шт. | 1 | 502,7 | 502,70 | исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Атлант" |
|  | Плата печатная ЮИЦН.758725.004 | шт. | 1 | 500 | 500,00 | Прайс ООО "Резонит" |
|  | Индикатор единичный 3Л341В (Д1) зеленый | шт. | 3 | 65 | 195,00 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Переключатель ПКН-105-1В | шт. | 2 | 2242,00 | 4484,00 | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
| Материалы |
|  | Сталь 14Х17Н2 | кг. | 0,01 | 235,00 | 2,35 | Счет ООО "Ресурс-М |
|  | Дюраль Д1 | кг. | 0,25 | 265,00 | 66,25 | Счет ООО "Ресурс-М |
|  | Медь ДПРХМ5М1 | кг. | 0,51 | 350,00 | 178,50 | Счет ООО "Ресурс-М |
|  | Проволока ЕR5356 BRIMA AL Mg5 | кг. | 0,3 | 341,81 | 102,54 | Счет ПК "Кип" |
|  | МПО 0,12 | м | 18 | 5,00 | 90,00 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Гетинакс | кг. | 0,03 | 117,00 | 3,51 | Счет ООО "ТПК-Вязники" |
|  | Текстолит ПТК толщ. 3 мм ГОСТ 5-78 | кг. | 0,3 | 1147,50 | 344,25 | Счет ООО "ТПК-Вязники" |
|  | Паста паяльная | кг. | 0,07 | 1980,00 | 138,60 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Припой ПОС 61 | кг. | 0,2 | 330,24 | 66,05 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Лак | кг. | 0,25 | 177,97 | 44,49 | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |
|  | Спирт | л | 0,25 | 150,00 | 37,50 | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |
|  | Крепеж (метизы)* | кг. | 0,5 | 970,00 | 485,00 | Счет "Метизы" |
|  | Пленка ПЭТ-Э,10х50 ГОСТ 24234-80* | м | 31 | 22,00 | 682,00 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Краска | кг. | 0,05 | 350,00 | 17,50 | Счет "Метизы" |
|  | Трубка 305 ТВ-40Т,1 белая ГОСТ 19034-82 | м | 2,5 | 10,00 | 25,00 | Счет ООО "Лесоторговая база" |
|  | Трубка Ф-4Д1,0х0,3 ГОСТ 22056-76 | м | 0,2 | 15,00 | 3,00 | Счет ООО "Лесоторговая база" |
|  | Нитки армированные 200ЛС ТУ8141-003-00319629-94 | м | 32 | 1,00 | 32,00 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Провод ПЭВ-2-2,24 ГОСТ 7262-78 | м | 4 | 550,00 | 2200,00 | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Проволока ММ-03 ТУ16.К71-087-90 | м | 0,3 | 132,00 | 39,60 | Счет "Метизы" |
|  | Провод МГТФ 0,12 ТУ16-505.185-71 | м | 2,5 | 5,00 | 12,50 | Прайс ИП "Ольшевская Н.В." |
|  | Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481-80 | кг. | 0,7 | 170,00 | 119,00 | Прайс ООО "ТПК-Вязники" |
|  | Возвратные отходы (металл) | кг. | 1,11 | 17,67 | 19,53 |  |
|  | Транспортно-заготовительные расходы | 1% |  |  | 15,00 |  |
|  | Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС (рублей) |  |  |  | 697 00,21 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" представляется по форме № 4-тэо.

На статью "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" относят расходы по выполнению части работ организациями-соисполнителями.

Необходимо помнить, что в соответствии со статьей 770 ГК РФ исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика в установленном порядке, поэтому привлечение к работам сторонних организаций должно быть обосновано в Пояснительной записке настоящей заявки.

Стоимость работ, выполняемых соисполнителем (соисполнителями), не может превышать стоимости работ головного исполнителя.

Пример

Форма № 4-тэо

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

| № п/п | Наименование организации | Наименование работы | Чем заканчивается (этап) работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Сигма» | ***************************************** | ****************************** | 1,2 | «__» ______20__ «__» ______20__ | 800,00 |
|  | ЗАО «РОНТ» | ****************************************** | ***************************** | 3 | «__» ______20__ «__» ______20__ | 700,00 |
| ИТОГО: | 1500,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 3.1 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору» (форма № 5-тэо) должна содержать сведения о затратах по оплате труда ИТР и производственных работников (при необходимости), рассчитанную на основе трудоемкости, указанной в расчете плановой трудоемкости (форма № 1-тэо) с применением обоснованных Заявителем экономических нормативов.

В расчете плановой трудоемкости в обязательном порядке указывается количественный состав непосредственных исполнителей.

Количество месяцев начисления заработной платы должно соответствовать количеству месяцев выполнения работ согласно календарному плану и техническому заданию.

Пример

Форма № 5-тэо

Расшифровка затрат по статье "Расходы на оплату труда"

| Этапы работ | Продолжительность выполнения работ, мес. | Количество участников (ИТР/ПП) | Категории работающих | Итого основная заработная плата (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТР | Производственный персонал (ПП) |  |
|  |  |  | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Средняя заработная плата в месяц, (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс.руб.) | Количество нормо-часов, подлежащих отработке | Средняя стоимость нормо-часа (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс. руб.) |  |
| 1. | 3 месяца | 11/0 | 20,00 | 18 000,0 | 360,00 | 0 | 98 | 0 | 360,00 |
| 2. | 6 месяцев | 11/5 | 40 | 18 000,0 | 720,00 | 1500 | 98 | 147,00 | 867,5 |
| 3. | 1 месяц | 5/10 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 4000 | 98 | 392,00 | 482,00 |
| 4. | 1 месяц | 11/0 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 0 | 98 | 0 | 90,00 |
| ИТОГО: | 1799,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

К числу работников - непосредственных исполнителей могут относиться не только персонал научной организации, занятый в основной деятельности, но также и работники внештатного (не списочного состава), привлекаемые для работы по НИОКР. В этом случае приводится обоснование по форме 6-тэо

Расшифровка статьи 3.2 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по по договорам гражданско-правового характера» (форма № 6-тэо) должна содержать сведения о затратах на оплату работ по договорам гражданско-правового характера.

Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с требованиями ГК РФ. К таким договорам относятся: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор поручения, агентский договор, авторский договор.

Гражданско-правовые договоры со сторонними лицами заключаются, прежде всего, в связи с отсутствием необходимых специалистов в организации.

По гражданско-правовым договорам оплачивается конечный результат выполненных работ, оказанных услуг, факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается актом приемки-сдачи.

Пример

Форма № 6-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

| № п/п | Наименование работы | Чем заканчивается работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ************** | ********** | 1 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 2. | ************** | ********** | 2 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 3. | ************** | ********** | 3 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| ИТОГО: | ******* |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 4 «Затраты на социальное страхование» (Форма 7-тэо)

Состав затрат (тарифы действительны на 2010 г.):

Для работников, с которыми заключены трудовые договора:

А) если организация применяет обычную систему бух. учета: 26% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 %

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Б) если организация применяет УСН: 14% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Для работников, с которыми заключены договора гражданско-правового характера:

А) если организация, заключающая договор, применяет обычную систему бух. учета: 23,1%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

Б) если организация, заключающая договор, применяет УСН: 14%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

Пример

Форма № 7-тэо

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц | 468,00 | 26% от ФОТ 1800 тыс. руб |
| 2 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя | 0 |  |
| ИТОГО: | 468,00 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 5. «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» представляется по форме № 8-тэо.

На статью «Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ» относятся затраты на приобретение и изготовление специального оборудования, специальных приспособлений и инструментов, приборов, аппаратов, стендов, установок и других материалов и устройств, необходимых для выполнения конкретной темы, включая расходы на проектирование, транспортировку и установку этого оборудования.

Не допускается включение затрат на приобретение серийных изделий, не являющихся объектами исследования (испытаний), и серийной, в том числе импортной, вычислительной техники, не относящейся к специальному оборудованию для научных работ.

Следует помнить, что закупка (разработка, изготовление) спецоборудования должны быть обоснованы в Пояснительной записке настоящей заявки.

Пример

Форма № 8-тэо

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

| № п/п | Наименование спецоборудования | Кол-во | Цена (тыс. руб) | Сумма (рубли) | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализированный стенд контроля | 1 | 250,00 | 225,00 | Трудоемкость изготовления 1800 н/ч |
| 2 | Специальная установка для ******** | 1 | 327,00 | 327,00 | Прайс-лист (счет) ******** № ******от **** |
| ИТОГО: | 547,00 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.1 "Командировочные расходы" представляется по форме № 9-тэо.

Состав расходов на служебные командировки, порядок их оплаты определяется законодательством. В редакции 25-й главы НК РФ в состав расходов на командировки включаются:

— проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

— наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах;

— суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению руководителя организации на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В тех случаях, когда филиалы, участки и другие подразделения, входящие в состав научной организации, находятся в другой местности, местом постоянной работы сотрудника считается то производственное подразделение, работа в котором определена его трудовым договором.

Размеры и порядок оплаты суточных, квартирных и проездных расходов устанавливается законодательством РФ (Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2002 г. № 729 (суточные – 100 рублей в сутки, расходы по найму жилого помещения – 550 рублей в сутки, при этом день приезда день отъезда – один день). Нормативы для расчета командировочных за границу установлены Приказом Минфина России от 02.08.2004 г. N64н).

Командировки за границу необходимо обосновать в свободной форме, либо указать их цель в техническом задании.

Пример

Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

| № | Цель командировки и ее обоснование | Место командирования | Продолжительность (сутки) | Проезд (рубли) | Суточные (рубли) | Квартирные (рубли) | Командировочные расходы на 1 человека (рубли) | Общее количество командированных (чел.) | Всего (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | **** | 2 | 10000 | 100 | 1500 | 13700 | 2 | 27400 |
| 2 | ******** | **** | 2 | 80000 | 100 | 1500 | 11700 | 2 | 23400 |
| ИТОГО: | 50800 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.2 «Прочие расходы» (форма № 10-тэо) должна содержать сведения о затратах, непосредственно связанных с выполнением конкретной темы, но не отнесенных в рассмотренные ранее статьи прямых расходов.

В расшифровку прочих расходов могут включаться отдельными пунктами расходы на:

- подготовку специальной научно-технической информации;

- проведение научно-технических экспертиз;

- затраты на оплату пользования платными патентными и другими информационными ресурсам;

- затраты на проведение испытаний в том числе по оценке качества закупаемых материалов и комплектующих (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий), предназначенных для изготовления моделей, макетов, экспериментальных и опытных образцов, а также для использования в качестве объекта исследований.

Пример

Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на проведение патентных исследований | 0,0 |  |
| 2 | Затраты на проведение испытаний. | 0,0 |  |
| ИТОГО: | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

В расшифровке статье 7 «Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ» (форма № 11-тэо) отражаются расходы, непосредственно не связанные с реализацией планируемой ОКР.

К ним относят расходы по обслуживанию оборудования научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-исследовательским и производственным процессом:

- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП.

- затраты по оплате услуг связи (включая Интернет) и электронной почты;

- затраты по арендной плата за помещения и коммунальные услуги (при обосновании необходимости);

- затраты по оплате информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг.

- затраты по оплате услуг банков.

- затраты на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники задействованной при выполнении ОКР.

Расходы должны быть расшифрованы.

Уровень непрямых (общехозяйственных) расходов в процентном отношении не должен превышать 20% от суммы строк 1…6 формы № 2-тэо.

Пример

Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (непрямые) расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. | 0,0 |  |
| 2 | Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты. | 0,0 |  |
| 3 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники. | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники. | 0,0 |  |
| 5 | Оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг. | 0,0 |  |
| 6 | Арендная плата за помещения (при необходимости). | 0,0 |  |
| 7 | Оплата услуг банков. | 0,0 |  |
| ИТОГО: | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Другие расшифровки и обоснования.

В обоснование принятых в расчетах экономических нормативов Заявителями в произвольной форме могут быть представлены:

1. По уровню средней заработной платы непосредственных исполнителей:

— справка о выплате заработной плате за предыдущие периоды;

— список (численная характеристика) персонала непосредственных исполнителей, на которых начислялась заработная плата;

— расчет (анализ) фактических затрат по заработной плате непосредственных исполнителей за предыдущие периоды;

— расчет уровня средней заработной платы ИТР и средней стоимости нормо-часа производственного персонала;

— выписка из официальных статистических данных о среднем уровне заработной платы в соответствующей отрасли промышленности в регионе;

— справке об официальных уровнях инфляции повышающих (понижающих) коэффициентах.

2. По проценту накладных расходов:

— смета накладных расходов непосредственно относимых Заявителем на планируемую ОКР;

— обоснование и расчет размера накладных расходов, отнесенных на различные статьи;

— расшифровка сумм, составляющих фонд заработной платы.

— расчет (анализ) фактических накладных расходов организации за предыдущие периоды.

— расчет-обоснование применения процента накладных расходов при калькулировании затрат по планируемой ОКР.

2.2 Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств

2.2.1 Обоснование направлений расходования внебюджетных средств

Пример

Форма № 12-тэо

Направления расходования внебюджетных средств

| № п/п | Наименование видов работ (затрат) | Этап работы (календарного плана) | Цена видов работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ************************* | 1,2 | 0,0 |
| 2 | ************************* | 3 | 0,0 |
| 3 | ************************* | 4 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 |

(Должны быть перечислены основные виды работ, выполнение которых финансируется из внебюджетных источников, с указанием их стоимости.

К работам (затратам), финансируемым за счет внебюджетных средств могут относиться:

- оплата подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплата государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- проведение маркетинговых исследований;

- разработка бизнес-плана (БП), включающего сквозной сетевой график выполнения проекта в целом;

- технологическая подготовка производства для изготовления опытного образца (опытной партии);

- закупка необходимого технологического и контрольно-измерительного оборудования;

- разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию производства под серийное производство;

- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на производственных участках;

- оснащение технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции производства;

- организация сбыта;

- пуско-наладочные работы (ПНР) на серийном технологическом оборудовании;

- организация и ведение рекламной компании;

- маркетинговая работа на внешнем рынке;

- изготовление установочной партии;

- проведение квалификационных испытаний;

- сертификация продукции).

2.2.2 Возможные источники внебюджетных средств

| Внебюджетные средства, тыс. руб. | Наименование источника | Название организации, юридический адрес | Наименование и реквизиты документов, подтверждающих возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных объемах |
| --- | --- | --- | --- |

Приводится информация об организациях, готовых выделить внебюджетные средства на выполнение проекта.

В соответствии с "Методическими указаниями по учету внебюджетных средств софинансирования выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", утвержденными приказом Федерального агентства по науке и инновациям от «30» октября 2009 г. № 256 источниками внебюджетных средств признаются: подтвержденная прибыль предприятий-участников работы, доход от эмиссии акций, прямые и венчурные инвестиции; безвозмездно полученное имущество; целевая финансовая помощь в виде грантов, договоров и т.д. (в т.ч. международная), благотворительные (добровольные) взносы и пожертвования, заёмные средства, привлекаемые участниками работы; оплата части работ, предусмотренных планом реализации работы, третьими лицами, другие источники, в которых отсутствует доля бюджетных средств.

| Наименование внебюджетных источников | Наименование источника средств |
| --- | --- |
|  | Материальные активы | Нематериальные активы (НМА) | Работы, услуги |
|  | Денежные средства | Основные средства (ОС) |  |  |
| Собственные средства организаций | Чистая прибыль участника | ОС собственные | НМА на балансе (имеющие денежную оценку) |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  |  |
| Средства российских резидентов и/или иностранных инвесторов | Прочие | Целевые благотворительные пожертвования, в т.ч. целевые гранты |
|  |  | Средства от размещения дополнительных акций |  |  |  |
|  |  | Увеличение уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество |  |
|  | Кредиты | Целевые кредиты |  |  |  |
|  | Заемные средства | Целевые займы (в т.ч. из средств Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИР и ОКР, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 127-ФЗ). |  |  |
|  |  | Целевые ссуды |  |  |
|  |  | Облигационные займы |  |  |  |

2.3 Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей.

Пример Календарного плана

форма 13-тэо

ПРОЕКТ Календарного плана

выполнения работ по ОКР

«_______________________________________»

| № п/п | Наименование этапов | Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (дата, месяц, год) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Техническое предложение. | 1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" (далее Комплектность ТД). 1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011. 1.3 Разработка технического предложения, в том числе: — проработка результатов предшествующих НИР; — проработка результатов прогнозирования; — предварительные расчеты; — сравнительная оценка рассматриваемых вариантов; — изготовление и испытания макетов; — обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) технического решения (решений). 1.4 Разработка технической документации в соответствии с согласованной Комплектностью ТД. 1.5 Оформление документации технического предложения, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете. 1.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 1.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Отчет о проведении патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Согласованная Комплектность ТД. Техническая документация в соответствии с Комплектностью ТД. Ведомость технического предложения. Пояснительная записка. Программа и методики испытаний макетов. Акт об изготовлении макетов. Акты испытаний макетов. Решение НТС Исполнителя по рассмотрению Технического предложения. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика | 2 месяца | 1 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 1.6 Разработка бизнес-плана коммерциализации Комплекса. | Акт готовности производства. Бизнес-план. |  | - | 1 700 000 |
| 2 | Эскизный проект. | 2.1 Разработка эскизного проекта, в том числе: — исследование, обоснование и формулировка назначения, области применения и основных технических характеристик Комплекса; — конструкторская проработка вариантов возможных решений, выбор конструкции; — изготовление и испытания макетов; — проведение ориентировочных расчетов по показателям работоспособности, надежности изделия и экономическим показателям; — оценка разрабатываемого Комплекса по показателям технологичности, стандартизации и унификации, эргономики и технической эстетики; — проверка соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии. 2.2 Проведение патентных исследований. 2.3 Разработка технической документации в соответствии с согласованным Перечнем (комплектностью). 2.4 Оформление документации эскизного проекта, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете. 2.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 2.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Техническая документация в соответствии с Комплектностью ТД. Ведомость эскизного проекта. Пояснительная записка. Программа и методики испытаний макетов. Акт об изготовлении макетов. Акты испытаний макетов. Решение НТС исполнителя по рассмотрению эскизного проекта. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 4 месяца | 7 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 2.7 Проведение маркетинговых исследований | Договора на поставку оборудования. Комплект ПСД. |  | - | 1 900 000 |
| Итого за 2010 год | 8 000 000 | 3 600 000 |
| 3 | Технический проект. | 3.1 Разработка технического проекта, в том числе: — разработка алгоритмов решения программных задач; — разработка программных решений разрабатываемого ПО (ПК); — уточнение структуры входных и выходных данных ПО; — определение форм представления входных и выходных данных; — определение конфигурации технических (аппаратных) средств функционирования ПО (ПК); — разработка и обоснование программных решений, обеспечивающих показатели надежности; — выполнение необходимых расчетов; — программная реализация и испытание макетов; — оценка соответствия Комплекса требованиям технического задания; — анализ ПО (ПК) на технологичность воспроизводства. 3.2 Разработка технической документации в соответствии с согласованным Перечнем (комплектностью). 3.3 Оформление документации технического проекта, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете. 3.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 3.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Техническая документация в соответствии с Комплектностью ТД. Ведомость технического проекта. Пояснительная записка. Программа и методики испытаний макетов. Акт об изготовлении макетов. Акты испытаний макетов. Решение НТС исполнителя по рассмотрению технического проекта. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 6 месяцев | 8 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 3.6 Доработка бизнес-плана | Акт о выполнении СМР. Акт о комплектации производственных участков. |  | - | 3 000 000 |
| 4 | Разработка рабочей программной документации. | 4.1 Программная реализация разрабатываемого ПО (ПК). 4.2 Разработка программной документации ПО (ПК). 4.3 Разработка проектов эксплуатационной документации. 4.4 Комплексная программная отладка разрабатываемого ПО (ПК); 4.5 Экспертиза разработанной рабочей программной документации. 4.6 Разработка программы и методик предварительных испытаний. 4.7 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 4.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Техническая документация в соответствии с Комплектностью ТД. Программа и методики предварительных испытаний. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. | 6 месяцев | 8 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 4.9 Проведение маркетинговых исследований. | Отчет о маркетинговых исследованиях. |  | - | 600 000 |
| Итого за 2011 год | 16 000 000 | 3 600 000 |
| 5 | Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний | 5.1 Подготовка опытного производства для изготовления опытного образца. 5.2 Изготовление специального оборудования для проведения предварительных испытаний. 5.3 Изготовление опытного образца Комплекса. 5.4 Проведение предварительных испытаний опытного образца Комплекса. 5.5 Корректировка РПД Комплекса по результатам предварительных испытаний, присвоение РПД литеры "О". 5.6 Доработка опытных образцов Комплекса в целом по результатам предварительных испытаний. 5.7 Разработка программы и методик приемочных (государственных) испытаний. 5.8 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 5.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Акт готовности производства к изготовлению опытного образца Акт о готовности предприятия к ПИ. План-график испытаний. Акт предварительных испытаний. Протоколы испытаний. Акт по результатам корректировки технической документации. Акт о присвоении ПД литеры «О» по результатам ПИ. Программа и методики государственных (приемочных) испытаний. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. |  | 5 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 5.10 Организация и ведение рекламной компании. | План рекламной кампании. |  | - | 400 000 |
| 6 | Проведение приемочных (государственных) испытаний | 6.1 Подготовка РПД и опытного образца Комплекса к приемочным (государственным) испытаниям. 6.2 Проведение приемочных (государственных) испытаний опытного образца Комплекса. 6.3 Проверка и оценка проектов ЭД. 6.4 Корректировка РПД, ЭД Комплекса по результатам приемочных (государственных) испытаний, присвоение РПД литеры "О1". 6.5 Доработка опытных образцов Комплекса по результатам приемочных (государственных) испытаний. 6.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ). 6.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента. | Акт о готовности предприятия к ПрИ. План-график испытаний. Акт государственных (приемочных) испытаний. Протоколы испытаний Акт по результатам корректировки технической документации. Акт о присвоении ПД литеры «О1» по результатам ПрИ. Иная документация в соответствии с нормативными актами Заказчика. |  | 2 000 000 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: 6.8 Подготовка заявок на охранный документ (патент, свидетельство). | Акт о выполнении ПНР. |  | - | 1 200 000 |
| Итого за 2012 год | 7 000 000 | 1 600 000 |
| ИТОГО | 33 000 000 | 8 800 000 |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

# Footnotes

Здесь и далее в круглых скобках курсивом приведен пояснительный текст.

Для мероприятий 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 (а также 2.4 в части разработки аппаратно-программных комплексов) федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (для работ со сроком выполнения более одного года).

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

В обозначениях индикаторов N выбирается в соответствии с номером мероприятия Программы и равен 2, 3, 4, 5, 6.

В подтверждение мирового уровня разработанных технологий в отчётности исполнителей должны быть:

- достигнуты значения всех программных индикаторов, заданные государственным контрактом;

- представлен итоговый маркетинговый отчет, содержащий сравнительный анализ технических характеристик выполненной разработки и продукции мировых лидеров, имеющейся на рынке на момент завершения проекта и подтверждающий сохранение её мирового уровня либо превосходства над ним.

Переход проектов в стадию коммерциализации должен быть подтверждён:

- для проектов, выполняемых в рамках мероприятия 2.7 (3.2) – Актом передачи комплекта завершенной разработкой документации Инициатору проекта для полномасштабной коммерциализации;

- для остальных проектов - Актом о присвоении литеры «О1» комплекту разработанной документации или Актом по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных испытаний) испытаний или другим документом, установленным для соответствующей отрасли, свидетельствующим о завершении разработки и её пригодности для промышленного освоения.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», понимаются относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Не менее 25 % от общей стоимости работ в году

По окончании выполнения проекта.

По окончании выполнения проекта.

Рабочим местом называется пространственная зона трудовой деятельности, оснащенная необходимыми основными и вспомогательными средствами; закрепленная за одним или группой работников для выполнения определенных производственных или управленческих работ; определенная на основании трудовых и других норм.

К высококвалифицированным работникам относятся следующие категории работников:

- имеющие диплом о высшем образовании;

- имеющие диплом о среднем профессиональном образовании по программе углубленной подготовки;

- имеющие диплом о начальном или среднем профессиональном образовании базового уровня в основной области и прошедшие переподготовку или повышение квалификации – решение по такой категории работников принимается индивидуально в каждом случае на основании соотнесения присвоенной работнику квалификации с тарифно-квалификационной сеткой, установленной для его профессии.

Новое рабочее место признаётся созданным при выполнении двух условий:

- издан приказ о введении в штатное расписание новой штатной единицы;

- издан приказ о зачислении работника в штат или по совместительству на вновь созданную штатную единицу.

По окончании выполнения проекта

Звездочкой (*) помечены работы, которые устанавливаются с учетом характера и целевого назначения ОКР

Количество и наименования этапов может быть изменено по усмотрению Заявителя, однако содержание работ при совмещении (разделении) этапов не должно дублироваться или исключаться.

На стадии технического проекта не повторяют работы, проведенные на предыдущих стадиях, если они не могут дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее проделанных работ отражают в пояснительной записке.

Здесь и далее вместо общих формулировок должны быть приведены наименования работ, применительно к теме ОКР